Dodatek č. 2 ke

SMLOUVĚ  O  DÍLO

č. objednatele 1357-2016-505201

č. zhotovitele 41-6158-0100

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka České Budějovice

sídlo:						Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

zastoupeným:	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Karel Zvěřina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx

telefon:	xxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxx

ID DS:	z49per3

bankovní spojení:	xxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxx

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo:                                                        	Táborská 31, 140 16 Praha 4

statutární orgán: 	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Goralová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu přestaventstvo a to vždy dvěma členy představenstva nebo písemně pověřeným členem.

v technických záležitostech oprávněna jednat:   	xxxxxxxx

telefon:	xxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxx

bankovní spojení:  				xxxxxxxx

číslo účtu:                                                           	xxxxxxxx

IČO:						26475081

DIČ:                                                               	CZ26475081

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1357-2016-505201, č. zhotovitele 41-6158-0100 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  „Zpracování projektové dokumentace – odvedení povrchových vod „Žabovřesky–JIH / U vodárny“ a realizace polní komunikace C2 v k. ú. Žabovřesky u Českých Budějovic“.

(dále jen „dodatek“)

Předmět dodatku

- Obě smluvní strany se dohodly, v návaznosti na ukončené územní řízení o přeložce vodovodního potrubí a v souladu se zápisem z kontrolní dne konaného 29. 5. 2017 a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 1357-2016-505201, č. zhotovitele 41-6158-0100 (dále jen dodatek č. 1) na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III Termín plnění

3.1.2	Termín pro vyřízení pravomocného stavebního povolení je stanoven na 31. 7. 2018.

- Na základě výsledku předchozích jednání se obě smluvní strany dohodly na změně parametru trubního odpadu, který provede vodu z příkopů u cesty C2 do navrženého otevřeného příkopu vedoucího kolem vodárny, z původního DN 600 na DN 800.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují,
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

| V Českých Budějovicích dne……………. | V ………………………..dne……………. |
| --- | --- |
| …………………………………… | ………………………………………….. |
| Ing. Karel Zvěřina vedoucí Pobočky České Budějovice Státní pozemkový úřad | Sweco Hydroprojekt a.s. |