# GEODETIKA s.r.o., 
Sportovní 3, 796 01 Prostějov 1

IČ 634 80 999 * DIČ CZ 634 80 999 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně – spisová značka C.20884

dle rozdělovníku

www.geodetika.cz

prostejov@geodetika.cz

telefon/fax 582 330 238

č.j.  PÚ 1/2011        Vyřizuje:  Mojmír Grepl, Ing. Ivana Smékalová          Datum :  12.2.2013

Věc : Zápis z jednání sboru zástupců KPÚ Ochoz u Konice, konaného dne 11.2.2013 v budově OÚ Ochoz

Zhotovitel KPÚ v k.ú. Ochoz u Konice svolal na pondělí 11.2.2013 16:00 hod. jednání sboru zástupců s tímto programem:

- úvod

- plán společného zařízení

- otázky nutné k řešení

- diskuse

- závěr

### I.

Členové sboru zástupců byli seznámeni s průběhem prací na KPÚ Ochoz u Konice.

II.

Dále byl sbor zástupců seznámen s průběhem plánu společných zařízení. Přítomni byli seznámeni s návrhem polyfunkční kostry ekologické stability v řešeném území. Podrobně byla zúčastněným popsána síť polních cest, protierozní a protipovodňové prvky. Návrh byl doplněn o prvky územního systému ekologické stability, jedná se především o propojenost lesních pozemků nově navrženými biokoridory, interakční prvky a doprovodnou vegetaci u cestní sítě.

III.

Při projednávání cestní sítě, protierozních a protipovodňových opatření přítomni podali několik připomínek a návrhů:

- Návrh na vybudování poldru v místní části Nad dědinou v západní části katastrálního území, podél stávající cesty C3

- Spojit průleh u cest C25 a C26 v jeden a navrženou C26 zrušit

- U cesty C3 navrhnout zpevnění, po začátek lesa asfaltový povrch, dále štěrk

- U cesty C7 navrhnout zpevnění, asfaltový povrch

- U cesty C28 navrhnout zpevnění, asfaltový povrch

- Cestu C31 vést pod navrženým průlehem

- Cesta C38 u hranice s katastrálním územím Budětsko bude náležet Ochozi

- Zrušit cestu C34 kolem fotovoltaické elektrárny

- Navrženou cestu C34 zrušit, ponechat jen v případě nutnosti pro zpřístupnění pozemků

- Navrženou cestu C33 zrušit, ponechat jen v případě nutnosti pro zpřístupnění pozemků

- Navrženou cestu C49 nenapojovat na silnici III/4461 ale na cestu C17, která vede podél katastrální hranice s Rakůvkou

- U cesty C13 navrhnout příkop a zpevnění štěrkem po okraj lesa

- Zmenšit plochu navrženého biocentra u retenční nádrže z důvodu plánované výstavby ČOV

- U cesty C9 navrhnout zpevnění, asfaltový povrch

- O ponechání navržené cesty C43 u zemědělské farmy rozhodne zastupitelstvo na zasedání

- U stávající cesty C8 navrhnout příkop, TTP zrušit

- Přítomni byli seznámeni se změnou katastrální hranice, která bude projednána na samostatném jednání se starosty sousedních obcí.

IV.

Po upravení návrhu bude svolán další sbor zástupců, na kterém bude návrhu plánu společných zařízení opětovně projednán.

V Prostějově dne 12.2.2013

Zapsala: Ing. Ivana Smékalová

- MZe ČR, Pozemkový úřad Prostějov, A.Krále 4, Prostějov 796 01

- Obec Ochoz, starosta Ing. Martin Bílý, Ochoz 75, 798 52

- Zemědělská společnost Terris Budětsko a.s., Ing. Václav Bílý, Budětsko 118, 798 52

- František Bříza, Ochoz 16, 798 52

- Vojtěch Faltýnek, Ochoz 5, 798 52

- Jaroslav Koutný, Ochoz 26, 798 52

- František Sláma, Ochoz 6, 798 52

- Obec Budětsko, starosta Jiří Sedláček, Budětsko 31, 798 52

- Geodetika s.r.o., Sportovní 3, Prostějov 796 01