# GEODETIKA s.r.o., 
Sportovní 3, 796 01 Prostějov 1

IČ 634 80 999 * DIČ CZ 634 80 999 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně – spisová značka C.20884

dle rozdělovníku

www.geodetika.cz

prostejov@geodetika.cz

telefon/fax 582 330 238

č.j.  PÚ 1/2011        Vyřizuje:  Mojmír Grepl, Ing. Ivana Smékalová          Datum :  26.3.2013

Věc : Zápis z jednání sboru zástupců KPÚ Ochoz u Konice, konaného dne 25.3. 2013 v budově OÚ Ochoz

Zhotovitel KPÚ v k.ú. Ochoz u Konice svolal na pondělí 25.3. 2013 9:00 hod. jednání sboru zástupců s tímto programem:

- úvod

- plán společných zařízení

- otázky nutné k řešení

- diskuse

- závěr

### I.

Členové Sboru zástupců byli seznámeni s průběhem prací na KPÚ Ochoz u Konice.

II.

Dále byl Sbor zástupců seznámen s průběhem plánu společných zařízení. Přítomni byli seznámeni s opravami, které byly v návrhu plánu společných zařízení provedeny dle požadavků Sboru zástupců ze dne 11.2. 2013. Účastníci dále odsouhlasili:

- umístění průlehu u cesty C25, který byl posunut do nižší polohy, kde bude schopen pojmout více vody.

- nutnost rekonstrukce všech propustků na Ochozském potoce

- změnu cesty C43 vedoucí kolem farmy do Budětska, Budětsko požaduje cestu zatravněnou s částečným zpevněním pro pojezd zemědělské techniky

- zpevnění cest asfaltovým povrchem: C1, C2, C3 (část), C7, C8, C9, C13, C17, C28, C41, C42

- ochranné zatravnění jako součást PSZ v lokalitě Nad dědinou zůstane ve vlastnictví paní Miloslavy Koutné

- změnu obvodu v rámci fotovoltaické elektrárny, pozemky přejdou do neřešených

III.

Členové byli seznámeni s výměrou půdy potřebnou pro návrh plánu společných zařízení. V k.ú. Ochoz u Konice se nenachází téměř žádná státní půda, Sbor zástupců odsouhlasil výkup pozemků státem.

IV.

Po projednání byl návrh plánu společných zařízení všemi členy Sboru zástupců odsouhlasen.

V Prostějově dne 26.3.2013

Zapsala: Ing. Ivana Smékalová