Číslo smlouvy objednatele: 02/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 173/2013

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

na KoPÚ v k.ú. Nová Ves u Postupic

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Benešov

zastoupený:	vedoucím Pobočky Benešov

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.:	+420 606781084/+420 725 100 926

E-mail:	o.tuma@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:                                                         AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant sdružení

PROJEKCE & AREA G.K.

sídlo:	U Elektry  650, 198 00 Praha 9

zastoupený:	jednatelem	Milanem Novým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:	+420 565 332 567/+420 266 610 667

E-mail:	area@area.cz

ID DS:	jyem6ry

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	25094459

DIČ:	CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

V příloze č. 1 smlouvy o dílo č. 02/2013 se provádí změna termínu plnění následující etapy:

Etapa 3.1. Vytýčení hranic pozemků dle návrhu - do 30. 11. 2018

Odůvodnění dodatku:

Změnu termínu dokončení shora uvedené etapy se provádí vzhledem k tomu, že rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv dle § 11 odst. 8. zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění, nabylo právní moci ke dni 30. 10. 2017 a nebylo by možné dodržet původní termín plnění.

Čl. lI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Benešově dne  20. 11. 2017

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

vedoucí Pobočky Benešov	jednatel společnosti AREA

G. K. spol. s r.o.