Dodatek č. 1 ke  SMLOUVĚ  O  DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

E-mail:	xxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněna jednat:	xxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxx

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	Ing. Alan Novák

Sídlo:	xxxxxxxx 373 82 Boršov nad Vltavou

E-mail:	xxxxxxxx

Telefon:	xxxxxxxx

ID DS:	-

Bankovní spojení:	xxxxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxx

IČO:	18272550

DIČ:	CZ6110270947

dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 1311-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 – 2. etapa“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl. II.

Předmět dodatku

- Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu zpracování díla se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě.

# Čl. IV. Termín a místo plnění

# Změna bodu 4.1 – původní termín ukončení činnosti 16. 4. 2018 se ruší a nahrazuje novým:

# Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do 18. 5. 2018.

# Důvodem úpravy termínu je dlouhodobě nepříznivé počasí v měsících lednu a únoru letošního roku, které zapříčinilo nestihnutí plánovaného objemu prací.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 28. 3. 2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………………..	………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Alan Novák

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

……………………………………..

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Státní pozemkový úřad