Evidenční číslo objednatele:	7/2008/8

Evidenční číslo zhotovitele:	……………

D O D A T E K   Č. 8/2018

ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:				         	     Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

zastoupený:                                                       Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:					     Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:	z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:						     01312774

DIČ: 	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:                                                         První zeměměřická a.s.

sídlo:	Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

zastoupený:               				     Barbora Skřečková – předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:						     26221543

DIČ:						     CZ26221543

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8/2018 ke smlouvě o dílo

Čl. I.

Předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 8/2018 je úprava Čl. VI Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění  – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a to úprava skutečné potřeby měrných jednotek etapy činnosti 3a - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků.

Změnu dokládá následující výkaz činností se zvýrazněním změn.

| Ucelená část, fakturační celek KoPÚ Holasovice a Loděnice | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Přípravné a geodetické práce |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 678 | 290 | 196 620,- | 12 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 984 | 700 | 688.800,- | 10 |
| 1c | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 233 | 1000 | 233.000,- | 18 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1013 | 500 | 506.500,- | 18 |
| Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH 1.624.920,- |
| 2 Návrhové práce |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 984 | 260 | 255.840,- | 25 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 60 | 1200 | 72.000,- | 22 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 984 | 900 | 885.600,- | 63 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 20000 | 40.000,- | 67 |
| Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1.253.440,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |
| 3a | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků | 100 bm | 161 | 800 | 128 800,- | 31.3.2018 |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 983 | 500 | 491.500,- | (do 3. měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 620 300,- |
| Rekapitulace |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH | 1.624.920,- |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH | 1.253.440,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH | 620 300,- |
| Cena celkem bez DPH | 3.498 660,- |
| DPH 19% (etapa 1a – 1d = 307 784,80 Kč) DPH 20% (etapa 2a – 2b = 65 568,- Kč) DPH 21% (etapa 2c – 3b = 324 639,- Kč) DPH 21% (změna obvodu 1c = 1050,- Kč) | 699 041,80 |
| Celková cena díla včetně DPH | 4.197 701,80 |

- Dochází tímto dodatkem k úpravě počtu měrných jednotek u etapy 3a z původních

400 MJ na skutečných 161 MJ.

Odůvodnění dodatku:

K úpravě měrných jednotek u etapy 3a - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků došlo z důvodu upřesnění skutečné potřeby vytyčení na základě žádostí vlastníků pozemků a dle uvážení pobočky.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008, dodatku č.1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2  ze dne 4.11.2011 , dodatku č. 3 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 4 ze dne 18.6.2014, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 6 ze dne 21.11.2016 a dodatku č. 7/2017 ze dne 27.10.2017 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v tomto dodatku č. 8/2018 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 8/2018 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 8/2018 může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 8/2018 přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 8/2018 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8/2018 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8/2018 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Opavě dne	28.3.2018					V Opavě dne 28.3.2018

Z a   o b j e d n a t e l e :					Z a   z h o t o v i t e l e :

……………………………………..				 ….……………………………………..

Ing. Zdeněk Šiška                                                             Barbora Skřečková

vedoucí  Pobočky Opava                                                  předseda představenstva