č. objednatele: 17/2012

č. zhotovitele: 103-2546-12

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č.  17/2012 ze dne 6.9.2012

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březí nad Oslavou

Smluvní strany:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:  AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

- Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V čl. VII. smlouvy se mění cena takto:

- Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH		1.834.570,00 Kč

- Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH		1.291.250,00 Kč

- Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu

a mapové dílo (3.1-3.2.) bez DPH					   378.400,00 Kč

Celková cena bez DPH									3.504.220,00 Kč

DPH 21%													   735.886,20 Kč

Celková cena díla včetně DPH						4.240.106,20 Kč

Zaokrouhleno												4.240.106,00 Kč

V Příloze č. 1 smlouvy se nově doplňuje bod 2.5.1. Revize návrhu nového uspořádání pozemků v ceně.

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 19.2.2018.

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.3.2018					                V Brně dne 21.3.2018

……………………………………...                                 …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina   	                              jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou	                            AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č. 5 k SOD č. obj.17/2012, č. zhotov.103-2546-12 - KPÚ Březí nad Oslavou

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 598 | 150 | 89 700 | 6.3.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 21 | 300 | 6 300 | 6.1.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 8 | 2 000 | 16 000 |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 439 | 700 | 307 300 | 6.6.2014 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 |  |  |  |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech | ha | 152 | 1 000 | 152 000 | 6.6.2014 |
|  | Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ | 100bm | 386 | 1 300 | 501 800 | 6.6.2014 |
|  | Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou | bod | 540 | 90 | 48 600 | 6.6.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 6.6.2014 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 175 | 1 500 | 262 500 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 400 | 80 | 32 000 |  |
|  | - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |  | 7 | 1 500 | 10 500 |  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |  |  |  |  | 6.6.2014 |
|  | - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 58 | 1 600 | 92 800 |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 280 | 80 | 22 400 |  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 50 | 1 400 | 70 000 | 6.6.2014 |
|  | - vytyčení pozemků |  |  |  |  |  |
|  | - stabilizace plastovou značkou |  | 50 | 80 | 4 000 | 6.6.2014 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 591 | 370 | 218 670 | 6.10.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 1 834 570 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 591 | 400 | 236 400 | 6.10.2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 70 | 700 | 49 000 | 6.9.2015 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 20 | 1 000 | 20 000 | 6.9.2015 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 8 | 10 000 | 80 000 | 6.10.2015 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 4 | 15 000 | 60 000 | 6.10.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 591 | 1 200 | 709 200 | 6.11.2015 |
| 2.5.1 | Revize návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 591 | 150 | 88 650 | 30.4.2018 |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4+2 | 8 000 | 48 000 | 6.2.2016 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 291 250 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo | Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 150 | 600 | 90 000 | 4 |
|  | Stabilizace hranic pozemků | bod | 650 | 80 | 52 000 |  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 591 | 400 | 236 400 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 378 400 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 1 834 570 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 291 250 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 378 400 Kč |
| Celková cena bez DPH | 3 504 220 Kč |
| DPH | 735 886 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 240 106 Kč |
| 1) |  |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.3.2018 V Brně dne 21.3.2018 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |