Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

Smluvní strany:

Objednatel:					ČR – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Pobočka Žďár nad Sázavou

Adresa:					Strojírenská 12/1208

591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						01312774 / CZ01312774

Zhotovitel:					GEO Hrubý spol. s r.o.

Adresa:					Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:						25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

- Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.9.2015 o posunutí termínu etapy 2.5. Vypracování nového uspořádání pozemků se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.9.2016 |

Odůvodnění: Dodatkem č.3 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. V k.ú. Otín u Měřína je nedostatek půdy pro společná zařízení podle vyhotoveného plánu společných zařízení. Potřebnou půdu se objednateli od vlastníků nepodařilo získat. Na výzvu pobočky žádný z vlastníků nereagoval. Pro dokončení prací bude třeba upravit nárokové listy vlastníkům krácením o poměrnou část, která bude známa po redukci plánu společných zařízení.

- Tímto dodatkem dále opravujeme chybu z dodatku č.1 a č.2, kde byly opomenuty úpravy termínů vyhotovení ucelených částí 2.2., 2.3. a 2.4. shodně s termínem ucelené části 2.1., vypracování plánu společných zařízení. Správně měly být u těchto fakturačních celků uvedeny termíny v dodatku č.1 takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty. Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních. | 30.11.2014 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu | 30.11.2014 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 30.11.2014 |

a v dodatku č. 2 takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty. Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních. | 30.3.2015 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu | 30.3.2015 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | 30.3.2015 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.9.2015				V Plzni dne 30.9.2015

……………………………………………..			…………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček					Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele		   				za zhotovitele