DODATEK Č.1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

číslo objednatele: 268-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") dne 9.3.2018, mezi smluvními

stranami:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Příkazce č. 1:

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Ing. Oldřich Smolík

Bc. Jana Machulková DiS., Hana Vogelová

Bezručova 109, 276 01 Mělník

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

zastoupený:

Ing. Josef Procházka, starosta obce

Ing.Josef Procházka

Ing.Josef Procházka

Vrutická 20, 277 31 Velký Bořek

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Příkazce č. 2:	Obec Velký Borek

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn

jednat:

Adresa:

Tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

TUNICA Trade s.r.o.

Příkazník:

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8, Karlín Ing. Vladimír Klíma, jednatel

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku: Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

xxxxx

xxxxx

Úřad městské části Praha 8

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 278536.

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky; „Velký Borek - společná zařízení" (Rekonstrukce meliorační strouhy, odvedení srážkové vody, doplňková polní cesta DPC17 a vedlejší polní cestaVPCI k.ú. Velký Bořek) dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 268-2018-537207, týkající se obstarání činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.

I.

Z důvodu posunu dokončení výběrového řízení na realizaci stavby a tím i přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy, odstavce 2.3. takto:

Předpokládaná doba realizace stavby je od 16.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. popřípadě ČI. X této smlouvy.

.	II.

V ČI. VI. „Odměna příkazníka a platební podmínky" odstavec 6.8. je konstatováno, že pro financování činnosti KO BOZP bude požádáno o přiznání dotace z PRV 2014 - 2020. Na základě kompletace projektu došlo k přerozdělení finančních prostředků a činnost koordinátora BOZP bude hrazena z veřejně pokladní správy.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy číslo objednatele; 268-2018-537207, týkající se obstarání činnosti koordinátora BOZP v rámci realizace veřejné zakázky; „Velký Borek - společná zařízení" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planost

IV.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z toho 3 vyhotovení pro příkazce číslo 1,         1 vyhotovení pro příkazce číslo 2, 2 vyhotovení pro příkazníka.

| V Mělníku dne 16.4.2018 |  |
| --- | --- |

Příkazce č. 1	                                            Příkazce č. 2

…………………………………..                            ………………………………..

| Ing. Oldřich Smolík vedoucí Pobočky Mělník Státní pozemkový úřad | Ing. Josef Procházka starosta Obec Velký Borek |
| --- | --- |

Příkazník

…………………………………

Ing. Vladimír Klíma

jednatel

TUNICA Trade s.r.o.