DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1420-2015-505202 (13/2015) ze dne 29.12.2015, jejímž předmětem jsou: „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.

sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou - jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný

Tel.:	+420 xxxxxxxxxxxxx /+420 xxxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxx

ID DS:	6v9764u

Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

IČ:	26085518

DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1420-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahrádka u Mirkovic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

| 3.1. Přípravné práce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 3.1.3. | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 96 | 48 | 1 200 | - 48 MJ |

| 3.2. Návrhové práce |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 3.2.1.1. | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | 3 | 0 | 2 000 | - 3 MJ |
| Etapa 3.2.1.3. | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 20 | 6 | 300 | - 14 MJ |

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek.

Původní stav:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 96 | 1 200 | 115 200 |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | 2 000 | 6 000 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |

Nový stav:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 48 | 1 200 | 57 600 |

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 0 | 2 000 | 0 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 300 | 1 800 |

Celková cena díla se snižuje o 67 800,-

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Zahrádka u Mirkovic – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH | 370 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 238 300 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH | 51 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH | 54 250 Kč |
| Celková cena bez DPH | 713 550 Kč |
| DPH 21% | 149 846 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 863 396 Kč |

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne………….				V Českých Budějovicích, dne……..

……………………………………					………………………………………

Ing. Josef Jakeš 						Ing. Vendula Valentová

vedoucí pobočky Český Krumlov 				jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)