DODATEK Č.1

k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce

číslo objednatele: 33-2018-537207, uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 22.1.2018 mezi smluvními stranami:

1. Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Pobočka Mělník

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Ing. Oldřich Smolík

Bc. Jana Machulková DiS.

Bezručova 109, 276 01 Mělník

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:

Tel.:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943.

2. Příkazník:          TELMONT Nymburk s.r.o.

sídlo:

zastoupený:

IČ:

DIČ:

Zápis v živnostenském rejstříku:

Bankovní spojení;

Číslo účtu;

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Palackěho třída 222, 28802 Nymburk

Ing. Otakarem Ottou

xxxxx

xxxxx

u Městského úřadu Nymburk

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

(dále jen „příkazce")

(dále jen jako „příkazník")

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodně zeleně" dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě o obstarání záležitostí příkazce číslo objednatele: 33-2018537207, týkající se obstarání technického dozoru investora. Dodatek se týká změny termínu zahájení plnění v návaznosti na posunutí termínu zahájení stavby.

l.

Z důvodu přípravy pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZIFu Praha, nebylo možné zahájit stavbu v předpokládaném termínu 1.3.2018. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínu uvedeného v ČI. II smlouvy - „Rozsah a obsah předmětu plnění", odstavce 2.2 takto:

Předpokládaná doba realizace stavby je od 24.4.2018 do 15.11.2018. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s ČI. IX. a ČI. XI., popřípadě ČI. X. této smlouvy.

ll.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na obstarání technického dozoru investora číslo objednatele: 33-2018-537207, v rámci realizace veřejné zakázky: „Vysoká u Mělníka - polní cesty HC6, VC19, VC25, včetně odvodňovacích prvků a doprovodné zeleně" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.

III.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, nichž dvě vyhotovení obdrží příkazce a dvě vyhotovení příkazník.

| V Mělníku dne 23.4.2018 Příkazce | Příkazník |
| --- | --- |

…………………………………..                                 …………………………………..

| Ing. Oldřich Smolík vedoucí Pobočky Mělník Státní pozemkový úřad | Ing. Vladimír Klíma jednatel TUNICA Trade s.r.o. |
| --- | --- |