DODATEK č. 1103-2017-504204/1

č.j. SPU 193932/2018

ke smlouvě o dílo č. 1103-2017-504204 ze dne 7.9.2017 na rekonstrukci drobné sakrální stavby v k.ú. Dolní Kramolín uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

DOHA CZ s.r.o.

Adresa: Jugoslávská 1706/3, 360 01 Karlovy Vary

Zastoupený: Monika Domalípová

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 29107571/CZ29107571

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25239.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA termínU plnění

Termín plnění uvedený v Čl. V odst. 1. se mění takto:

Původní doba dokončení: 30.04.2018

Nová doba dokončení: 30.09.2018

3. ZDůvodnění změny

Místo stavby je situováno ve svažitém terénu, uprostřed pastvin, bez zpevněné přístupové cesty. Z tohoto důvodu nemohly práce probíhat v zimních měsících.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou  pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V              dne				   			 V               dne

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

………………………………………….                      ………………………………………………

Ing. Jiří Papež						Monika Domalípová

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			jednatelka společnosti

Státní pozemkový úřad				DOHA CZ, s.r.o.

……………………………….

Jiří Domalíp

Ředitel společnosti na základě plné moci

DOHA CZ, s.r.o.