Spis č. 2VZ4782/2012-130722

Č.j. SPU 345836/2013

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1285-2012-130722 ze dne 27.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Sedlice u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

- Objednatel:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8,326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing, Ivo Radou, pověřeným ředitelem

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky,

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

- Zhotovitel:

AGROREAL CZ s.r.o.

Se sídlem: Kaprova 14,110 00 Praha 1 - Josefov

Zastoupený: Ing. Vladimírem Baierem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 49791389

DIČ: CZ49791389

Telefon: xxx

Fax: xxx

E-mail: xxx

zapsaný v oddíle C, vložky 97637, den zápisu 26.1.1994 v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze

2. Předmět dodatku č. 2

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VIL smlouvy „Cena za provedeni díla“ vyvolaná snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků č. 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o rozhodnutí nerealizovat určitý počet měrných jednotek (uplatnění méněslužeb) ze dne 16.8.2013 č.j. SPU 344775/2013 a s tím související snížení celkových cen za tyto fakturační celky.

  - V souladu s ustanovením bodu VIL 1 smlouvy se mění Článek VIL „Cena za provedení díla“, bod VIL 1 takto: Cena za provedení díla je sjednaná na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny a rekapitulaci ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 1285/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění. Část 2) KPÚ v k.ú. Sedlice u Domažlic, okres Domažlice se mění takto:

|  | Ucelená část, fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 20% celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 144 | 200 | 28 800 | 34 560 | 30.9.2012 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 144 | 50 | 7 200 | 8 640 | 30.11.2012 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 144 | 800 | 115 200 | 138 240 | 30.11.2012 |
|  | Ucelená část, fakturační celek'^ | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Cena s DPH 21% celkem v Kč | Termín plnění |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | 100 bm | 62 | 1 500 | 93 000 | 112 530 | 30.6.2013 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 134 | 200 | 26 800 | 32 428 | 31.3.2014 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1 .-1.5.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 271 000 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 134 | 600 | 80 400 | 97 284 | 30.11.2014 |

| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 134 | 600 | 80 400 | 97 284 | 30.9.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 160 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | ha | 134 | 1 000 | 134 000 | 162 140 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 134 | 500 | 67 000 | 81 070 | 3 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  |  | 201 000 |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem ( III. 1.1.-1.5.) bez DPH v Kč | 271.000,- |
| 2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 160.800,- |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | 201.000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 632.800,- |
| DPH v Kč | 131.376,- |
| Celková cena včetně DPH v Kč | 764.176,- |

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 19.8.2013

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:

…………………………………				……………………………..

Ing. Václav Pergl						Ing. Vladimír Baier

vedoucí Pobočky Domažlice  	 				jednatel společnosti

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj		AGROREAL CZ s.r.o.

I/'--