Spis č. 2VZ9136/2013-504202

Č.j. SPU 307254/2014

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 34-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl.zn.) v katastrálním území Zíchov, uzavřený mezi smluvními stranami;

- Objednatel:

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ

IČ: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj Pobočka Domažlice

Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice

Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, pověřeným vedením pobočky

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

fax: xxx

E-mail: xxx

- Zhotovitel:

Zhotovitel: GRID a spoL, a.s.

Adresa: Lucemburska 1170/07, 130 00 Praha 3

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Stefka

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ/DIČ: 61251437/CZ61251437

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: fljebx5

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel”)

2. Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku ke smlouvě je vypuštění fakturačního celku FC 1.2 část 2) - Doplněním stávajícího hodového pole včetně stabilizace, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli v rámci Písemného záznamu č.j. SPU 304964/2014.

  - Článek VIL bod 1. Smlouvy se mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Příloha č. 1 SOD č. 34/2013-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění.

|  | Ucelená část, fakturační celek*' | MJ" | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 110 | 100 | 11 000 | 30.4.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | ha | 110 | 50 | 5 500 | 30.06.2014 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | ha |  |  |  |  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území | ha | 110 | 790 | 86 900 | 30.06.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou | lOObm | 110 | 800 | 88 000 | 30.11.2014 |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou | lOObm | 20 | 900 | 18 000 | 30.11.2014 |
| 1.6. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 110 | 190 | 20 900 | 31.03.2015 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 230 300 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod. | ha | 110 | 480 | 52 800 | 30.11.2015 |

| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ha | 110 | 700 | 77 000 | 31.05.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 129 800 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  | Termín plnění y měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků | lOObra | 30 | 800 | 24 000 | 3 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 110 | 380 | 41 800 | 2 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH |  |  |  |  | 65 800 |

| Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| l.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč | 230 300 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč | 129 800 Kč |
| 3.V5rtyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) vKčbez DPH Celková cena bez DPH v Kč | 65 800 Kč 425 900 Kč |
| DPH v Kč | 89 439 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 515 339 Kč |

3. Závěrečná ustanovení

3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne: 30. 06. 2014

Za objednatele:						Za dodavatele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jiří Papež					           		Ing. Zdeněk Štefka

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                        	předseda představenstva

Státní pozemkový úřad  	                         	        	GRID a spol., a.s.