SMLOUVA O DÍLO

č. 1212-2016-505204

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Písek

zastoupený:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX

Adresa:	Nádražní 1988, 397 01 Písek		
Tel.: 	XXXXX / XXXXX

E-mail:	XXXXX ; XXXXX

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	XXXXX

Číslo účtu:	XXXXX

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Sídlo:                                                          	     Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto	
Zastoupený:                                                        Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti	
V technických záležitostech oprávněn jednat:   XXXXX , odpovědný projektant	
Bankovní spojení:                                              XXXXX	
Číslo účtu:                                                	     XXXXX	
IČ/DIČ:                                                              64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci králové, oddíl C, vložka 8321.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zhotovení projektových dokumentací vodohospodářských opatření v  k.ú. Písecká Smoleč a k.ú. Slabčice pro stavební povolení“, na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

Předmět a účel smlouvy

  - Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

- Název stavby:	„Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice“

- „Vodohospodářská opatření 2.2b (protipovodňový průleh) k.ú. Písecká Smoleč“

- „Vodohospodářská opatření 2.8 (prostor pro vybudování nádrže - suchý poldr)  k.ú. Písecká Smoleč“

- „Vodohospodářská opatření 2.9 (průleh k odvodu přebytečné vody) 
k.ú Písecká Smoleč“

- „Vodohospodářská opatření 2.10 (hlavní odvodňovací zařízení - otevřené) 
k.ú. Písecká Smoleč“

- Místo stavby:	katastrální území Slabčice, obec Slabčice – kód NUTS CZ0314 549860

- katastrální území Písecká Smoleč, obec Slabčice – kód NUTS CZ0314 549860

		okres Písek – kód NUTS CZ0314	
		kraj Jihočeský – kód NUTS CZ031

- Popis stavby:	Předmětem této smlouvy je vypracování projektových dokumentací pro stavební povolení na výše zmíněná vodohospodářská opatření, která jsou navržená v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Slabčice a Písecká Smoleč (podrobný popis vodohospodářských opatření je obsažen v Příloze č.1 této smlouvy).

- (dále jen „stavba“).

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace dle této smlouvy (dále jen „Plnění“).

- Podrobná specifikace Plnění je obsažena v Příloze č. 1 této smlouvy,která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje k převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho zhotovení.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

  - Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

  - Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Plnění dle této smlouvy.

  - Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena o její hodnotu.

  - Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Plnění.

  - Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

  - Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

  - V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

    - Termín předání Plnění je stanoven na: 30.06.2017 .

Předání a převzetí Plnění

  - Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele.

  - Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Plnění bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo Plnění převzato s výhradami, či bez výhrad. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.

Cena a způsob platby

  - Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.8.2016.

  - Celková cena za provedení Plnění činí 499 000,- Kč bez DPH, tj. 603 790,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- Z toho:

- Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice	
Cena bez DPH ……………..	122 000,- Kč	
DPH 21% ………………….	  25 620,- Kč	
Cena vč. DPH ……………..	147 620,- Kč

- Vodohospodářská opatření 2.2b (protipovodňový průleh) k.ú. Písecká Smoleč	
Cena bez DPH ……………..	  82 000,- Kč	
DPH 21% ………………….	  17 220,- Kč	
Cena vč. DPH ……………..	  99 220,- Kč

- Vodohospodářská opatření 2.8 (prostor pro vybudování nádrže - suchý poldr)  k.ú. Písecká Smoleč	
Cena bez DPH ……………..	197 000,- Kč	
DPH 21% ………………….	  41 370,- Kč	
Cena vč. DPH ……………..	238 370,- Kč

- Vodohospodářská opatření 2.9 (průleh k odvodu přebytečné vody) k.ú Písecká Smoleč	
Cena bez DPH ……………..	  56 000,- Kč	
DPH 21% ………………….	  11 760,- Kč	
Cena vč. DPH ……………..	  67 760,- Kč

- Vodohospodářská opatření 2.10 (hlavní odvodňovací zařízení - otevřené) k.ú. Písecká Smoleč	
Cena bez DPH ……………..	  42 000,- Kč	
DPH 21% ………………….	    8 820,- Kč	
Cena vč. DPH ……………..	  50 820,- Kč

  - Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během poskytování Plnění přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

  - Cena za Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení Plnění po řádném převzetí Plnění.

  - Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.

  - Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

- Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774

- Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek

  - Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Záruka za jakost a vady

  - Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

  - Záruka za jakost Plnění trvá 5 let ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.

  - Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

  - Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

- Aktualizace Plnění

- 7.1  	Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Plnění dle Čl.IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. jedenkrát).

- 7.2	Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.

- 7.3	Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

- 7.4	Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.

- 7.5	Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.

Povinnost mlčenlivosti

  - Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.

  - Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

Licenční ujednání

  - Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. IX. smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

  - Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.

  - Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

  - Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Plnění či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.

  - Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.

  - Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

  - Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k Plnění v případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování Plnění.

  - Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

Závěrečná ustanovení

  - Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

  - Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZVZ.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy

  - Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

    - Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění;

  - Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Písku dne: | Ve Vysokém Mýtě dne: |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jaroslava Kheková vedoucí Pobočky Písek Státní pozemkový úřad | Ing. Jaroslav Jakoubek Jednatel společnosti |

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace Plnění

- Plnění

  - Podmínky provádění Plnění

    - Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

    - Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

    - Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací  ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.

    - Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

    - Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.

    - Specifikace stavby:

Vodohospodářská opatření 2.2a (protipovodňový průleh) k.ú. Slabčice

Průleh je rozdělen na tři části, avšak pouze prostřední z nich je typickým průlehem.   Ostatní jsou spádité úseky – svodné příkopy.

- První úsek (0.000 km – 0,241 km) je spáditým úsekem, má formu svodného příkopu a je navržen jako koryto lichoběžníkového průřezu s šířkou ve dne 1,8 m a se sklone břehů 1:2. Předpokládá se, že podélný sklon bude upraven příčnými objekty (stupni) a doplněn podélným opevněním. Předpokladem návrhu je rychlost proudění vody do 2,5 m/s, který se považuje za nevymílající rychlost pro zemní koryta s pohozem dna a břehů hrubým drceným kamenivem v tloušťce vrstvy od 10 do 20 cm.

- Druhý úsek (0,241 – 0954 km) je veden v podélném sklonu 0,5 % při šířce dna 5,0 m a sklonu břehů 1:5. Předpokládá se mělký příkop doplnění o podélnou zemní hrázku se šířkou v koruně 2,0 m. Předpokladem návrhu je rychlost proudění vody do 1,0 m/s, který se považuje za nevymílající rychlost pro zatravněná zemní koryta.

- Třetí úsek (0,954 – 1,067 km) je spáditým úsekem, který je veden rovnoběžně s linií oplocení (hranice zastavěné části obce Slabčice) Má formu svodného příkopu a je navržen jako koryto lichoběžníkového průřezu se šířkou ve dne 0,6 m a se sklonem břehů 1:2. Předpokládá se, že podélný sklon bude upraven příčnými objekty (stupni) a doplněn podélným opevněním. Předpokladem návrhu je rychlost proudění vody do 2,5 m/s, který se považuje za nevymílající rychlost pro zemní koryta s pohozem dna a břehů hrubým drceným kamenivem v tloušťce vrstvy od 10 do 20 cm.

- Převedení vody z průlehu 2.2a do průlehu 2.2b přes polní cestu PH1-R v k.ú. Slabčice bude koncipováno přeronem přes tuto cestu popřípadě propustkem.

- Pozemek určen pro průleh 2.2a: parc. č. 5629 v k.ú. Slabčice.

Vodohospodářská opatření 2.2b (protipovodňový průleh) k.ú. Písecká Smoleč

Pod polní cestou PH1-R v k.ú. Slabčice na kterou průleh 2.2b navazuje, bude odtok veden údolnicí zhruba v linii stávajícího nebo bývalého koryta. Bude se jednat o spáditý úsek, který je možno navrhnout běžnými metodami úprav toků.

- Převedení vody přes polní cestu PV9-R v k.ú. Písecká Smoleč, která kříží průleh 2.2b pomocí propustku popřípadě brodu.

- Pozemky určeny pro průleh 2.2b: parc. č. 5540 a parc. č. 5577 v k.ú. Písecká Smoleč.

Vodohospodářská opatření 2.10 (hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) - otevřené) 
k.ú. Písecká Smoleč

Stávající meliorační zařízení – otevřené, které určeno k rekonstrukci a u kterého se předpokládá ochranné zatravnění podél toku. Pro tento úsek je možné navrhnout metody pro úpravu toku.

- Pozemky určeny pro HOZ 2.10: parc. č. 5535, parc. č. 5536 a parc. č. 5537 v k.ú. Písecká Smoleč

Vodohospodářská opatření 2.8 (prostor pro vybudování nádrže - suchý poldr)  
k.ú. Písecká Smoleč

Pro bezpečné provedení a transformaci povodňové vlny je navržena zemní homogenní hráz. Návrhový průtok bude přes hráz bezpečně proveden betonovým (železobetonovým) potrubím DN 800 mm o podélném sklonu 3,0%

- Hrázovou propust lze řešit sdruženým hrázovým objektem s přelivem (délka přelivné hrany 5,4 m) nebo zahrazením spodní výpusti dřevěným nebo betonovým kbelem s přelivem.

- Součástí poldru 2.8 bude i bezpečnostní přeliv.

- Lze uvažovat o využití části objemu poldru pro trvalé nadržení vody – zásobní objem.

- Požadujeme zároveň posoudit stav trubního propustku na polní cestě PV13-R, která se nachází pod profilem uvažované hráze poldru. V případě potřeby tento propustek zkapacitnit nebo navrhnout přelivný brod.

- Pozemky určeny pro poldr 2.8: parc. č. 5532, parc. č. 5533, parc. č. 5550 a parc. č. 5551 
v k.ú. Písecká Smoleč.

Vodohospodářská opatření 2.9 (průleh k odvodu přebytečné vody) k.ú Písecká Smoleč

Průleh 2.9 je navržen tak, aby odváděl přebytečnou vodu z podmáčené lokality od polní cesty PH2-R do suchého poldru 2.8.

- Navržené koryto nebude mít přímo formu průlehu, kvůli velkému podélnému sklonu. Navrhujeme formu svodného příkopu a předpokládáme, že bude podélný sklon upraven příčnými objekty (stupni) a doplněn podélným opevněním. Předpokladem návrhu je rychlost proudění vody do 2,5 m/s, který se považuje za nevymílající rychlost pro zemní koryta s pohozem dna a břehů hrubým drceným kamenivem v tloušťce vrstvy od 10 do 20 cm.

- Pozemek určen pro průleh 2.9: parc. č. 5556 v k.ú. Písecká Smoleč.

    - Projektové dokumentace budou obsahovat podrobný inženýrsko – geologický 
a geotechnický průzkum (v tištěné podobě pro každé paré projektových dokumentací)

    - Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.

    - Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.

    - Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu . xls, xlsx, pro každou stavbu zvlášť.

  - Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

- Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:

    - Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):

# Územní plán, Studie protierozní a protipovodňové ochrany a plán společných zařízení projektu komplexní pozemkové úpravy dotčeného katastrálního území jsou závaznými podklady pro zpracování projektové dokumentace. Projekt bude zpracován v souladu s vlastnickými hranicemi, které určují umístění navržených opatření.

# Při povádění všech činností a při zpracování projektu je zhotovitel povinen zabezpečit, aby bylo postupováno dle souvisejících výše uvedených předpisů a norem v platném znění,  
a dále zejména dle:

# vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech st. řádu

# vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby

# zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

# a dále objednatel požaduje zabezpečit provádění činností a dodávek také v souladu s:

# ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“

# TNV 75 2415 „Suché nádrže“

# ČSN 75 2310 „Sypané hráze“

# ČSN 75 4500 „Protierozní ochrana zemědělské půdy“

# ČSN 75 4200 „Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním“

# ČSN 75 2101 „Ekologizace úprav vodních toků“

# TNV 75 2102 „Úpravy potoků“

# ČSN 75 2106 „Hrazení bystřin a strží“

- platným technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách.

    - Plán společných zařízení:

- Části plánů společných zařízení na řešení vodohospodářských opatřeních pro jednotlivá katastrální území (Slabčice, Písecká Smoleč).