Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající: Ing. Petrem Klanicou, ředitelem odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Vladislav Mertlík

sídlo: xxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Náchod

tel: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx

IČO: 16272781

DIČ: CZxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0090-D1-16-201 uzavřené dne 27. 09. 2016

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„HOZ Libřice“

(spisová značka VZMR: SPU 430851/2016)

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. IV. odst. 4.7 mění cena za dílo podle skutečného množství vytěženého a na skládku uloženého sedimentu na toto znění:

čl. IV. – Cena za dílo

4.2	Celková cena za provedení díla činí		       	            611 247,00 Kč

DPH 21 % činí	                                             	            128 362,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	            739 609,00 Kč

(slovy sedm-set-třicet-devět-tisíc-šest-set-devět-korun-českých)

méněpráce:					                          74 243,80 Kč

DPH 21 % činí					                          15 591,20 Kč

Celkem vč. DPH:					               89 835,00 Kč

Po zaokrouhlení činí celková cena vč. DPH:	               89 835,00 Kč

(slovy: osmdesát-devět-tisíc-osm-set-třicet-pět-korun-českých)

Celková cena za provedení díla činí		 		  537 003,20 Kč

DPH 21 % činí	                                                      	              112 770,67 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí     		              649 773,87 Kč

Po zaokrouhlení činí celková cena vč. DPH                         649 774,00 Kč

(slovy: šest-set-čtyřicet-devět-tisíc-sedm-set-sedmdesát-čtyři-korun-českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

příloha: 	rozpočet méněprací

zdůvodnění méněprací

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne                                                                V Mezilečí  dne

………………………………………….	           ………………………………………

Ing. Petr Klanica                                                Vladislav Mertlík

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí

ČR - Státní pozemkový úřad