Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Martin Wasiliw

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Hradec Králové

ev.č. 360200-38160-02

mobil: xxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 12348236

DIČ: CZ xxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

# DODATEK Č.1

# ke smlouvě o dílo č. 0079-D1-16-201 uzavřené dne  12. 9. 2016

o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ

„ Mladoboleslavsko, HOZ Zákupy“

spisová značka SPU 390368/2016

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. IV. odst 3.4 smlouvy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek při zahájení udržovacích prací, čímž došlo k narušení časového harmonogramu sečení ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 25. 10. 2016, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. – Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 11. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 26. 10. 2016				V Jeníkovicích dne ………………

………………………………………….	            …………………………………

Ing. Petr Klanica                                                 Martin Wasiliw

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí

v zastoupení Ing. František Král

zástupce ředitele

ČR - Státní pozemkový úřad