Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

ZEPOS RS s.r.o.

sídlo: Libuň 225, 507 15 Libuň

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 19458

zastoupena Romanem Ševců, jednatelem společnosti

tel: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

IČO: 26002671

DIČ: CZ26002671

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 0081-D1-16-201 uzavřené dne  2. 9. 2016

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„HOZ Hradecko, Jičínsko“

spisová značka SPU 390383/2016

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na odst 3.4 smlouvy z důvodu pozdního dokončení sklizně plodin na pobřežních pozemcích, která bude podle sdělení ZD dokončena do 15.11.2016 ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 24.10. 2016, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. – Termíny plnění a provedení díla  odst. 3.3 na toto znění:

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 11.2016.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 25. 10. 2016				V Libuni dne 14. 11. 2016

………………………………………….	            …………………………………

Ing. Petr Klanica                                                 Roman Ševců

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí	              jednatel společnosti

ČR - Státní pozemkový úřad 			        ZEPOS RS s.r.o.