Číslo smlouvy objednatele: 424-2015-544202

Číslo smlouvy zhotovitele: 070/2015

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Libor Sabáček

Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.:	+420 725184843

E-mail:	l.sabacek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Fencl

Tel.:	+420 466 024 111

E-mail:	info@geovap.cz

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Citibank Pardubice

Číslo účtu:

IČ:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hradci Králové, C.234

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Daniel Hakl

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jiří Fencl

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

- PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové“(dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM.

- PŘEDMĚT DODATKU č. 2

Zhotovitel žádostí o vyhotovení dodatku na vícepráce ze dne 14. 9. 2016 písemně požádal o vyhotovení dodatku smlouvy o dílo na vícepráce, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.1. Přípravné práce, dílčí část 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. V žádosti zhotovitele o vyhotovení dodatku na vícepráce je uveden rozsah víceprací v počtu 8 MJ výše uvedené dílčí části. Důvody navýšení počtu měrných jednotek výše uvedené dílčí části jsou následující změny obvodu KoPÚ:

1.

V řešeném území je navržena výstavba poldru Boršov-Útěchov, který je i důvodem zahájení pozemkové úpravy a jedním z dlouhodobých záměrů Města Moravská Třebová. Předpokládaným provozovatelem poldru je Povodí Moravy, s.p. Při jednání o návrhu poldru dne 2. 8. 2016 se objevil požadavek Povodí Moravy s.p. na řešení zpřístupnění jednotlivých objektů poldru, včetně zátopové oblasti poldru a sedimentační nádrže, ke které je nutné přivést polní cestu. Polní cestu je třeba napojit sjezdem na silnici II. třídy. Rozhledové poměry a konfigurace terénu neumožňují napojit polní cestu v rámci stávajícího obvodu KoPÚ. Pro napojení polní cesty je však možné využít stávající sjezd mimo obvod pozemkové úpravy. Aby bylo možno polní cestu k tomuto sjezdu naprojektovat, je nutné rozšířit obvod KoPÚ v k.ú. Útěchov u Moravské Třebové o parcelu orné půdy (KN 879), po které povede trasa polní cesty, a parcely pod stávající místní komunikací, která je připojena na zmíněnou silnici č. II/368. Řešení uvedené lokality v KoPÚ umožní vlastnicky vypořádat místní komunikaci tak, aby byla po zápisu KoPÚ obecní nebo v majetku státu.

2.

Druhá lokalita změny obvodu se týká čtyř pozemků s druhem pozemku zahrada  v k.ú. Boršov u Moravské Třebové (KN 4707, KN 4708, KN 4709, KN 4710) a pozemek vodního toku (KN 4706). Jde o pozemky, které byly původně zahrnuty do obvodu KoPÚ, není však důvodné je v pozemkových úpravách řešit. V rámci změny obvodu budou vyloučeny z obvodu KoPÚ.

Na základě výše uvedených skutečností požádal zhotovitel o vyhotovení dodatku na vícepráce. Objednatel tuto žádost posoudil kladně.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 2 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění počet měrných jednotek dílčí části následovně:

Dílčí část 3.1.4. – počet měrných jednotek se zvyšuje o 6 měrných jednotek z 50 na 56.

Zbývající potřebné 2 měrné jednotky budou vyčerpány v rámci stávající smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1.

# III.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015, který nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne: 						V Pardubicích dne:

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	………………………………

Ing. Miloš Šimek	Ing. Pavel Cimpl

vedoucí pobočky	jednatel