STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Odbor řízení správy nemovitostí

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Svoboda-dopravní a inženýrské stavby a.s.

Školní 201

549 81 Meziměstí

IČO: 28796578

Naše zn.:	SPU 601308/2016

Vyřizuje:    	Ing. Tomáš Purkrábek

Tel.:	xxxxxxxxxx

E-mail: 	xxxxxxxxxx

číslo zakázky:       SPU 512794/2016

Počet listů:	1

Počet příloh/listů:   1/1

v Praze dne 23. 11. 2016

Prodloužení termínu dokončení udržovacích prací v k.ú. Velká Ledhuje, obec Police nad Metují, okres Náchod (název akce: Velká Ledhuje)

Na základě Vaši žádosti, doručené Státnímu pozemkovému úřadu dne 23. 11. 2016, o prodloužení termínu realizované zakázky „Velká Ledhuje“ z důvodu nevhodných klimatických podmínek, prodlužujeme termín dokončení prací do 23. 12. 2016 a to za podmínky, že práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

……..…………………………………..

Ing. Petr Klanica

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí

Státní pozemkový úřad

Příloha: žádost zhotovitele ze dne 23. 11. 2016