STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,  IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Odbor řízení správy nemovitostí

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ján Mucha

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Naše zn.:	SPU 546100/2016

Vyřizuje:    	Ing. Václav Funda

Tel.:	729 922 363

E-mail: 	v.funda@spucr.cz

číslo zakázky:      SPU 498485/2016

Počet listů:	1

Počet příloh/listů:   1/1

Objednávka

Datum vystavení:	24. 10. 2016

Bankovní spojení objednatele:	xxxxxxxxxxxxxx

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás službu – provedení udržovacích prací v k.ú. Hostinné, obec Hostinné, okres Trutnov – posečení divokého porostu s vyhrabáním, vytěžení splavené ornice (sedimentu) a jejím rozhrnutím, odstranění keřového porostu a stromů o prům. 30 cm a 50 cm s likvidací pařezů, včetně zásypu jam vytěženou zeminou a zhutněním na objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 0,350 km, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Místo plnění:

Název HOZ: MEL. KANAL HOSTIN., ID: 1110000090-11201000

Požadovaný termín provedení prací: do 30. 11. 2016

Předpokládaný rozsah služeb:

Údržbové práce se budou provádět v délce 0,350 km (0,0 je u zaústění do vodního toku Labe).  Bude provedeno sečení, veškerý posečený porost bude z průtočného profilu vyhrabán a ekologicky zlikvidován. Budou též odstraněny keře, stromy, větve a pařezy zasahující do průtočného profilu HOZ nebo bránící provedení údržby, tyto budou následně ekologicky zlikvidovány. Jámy po pařezech budou zasypány. Z HOZ budou vyhrabány a vysbírány zbytky kořenů, větví, kamenů a jiných nerozložitelných materiálů a bude provedena jejich ekologická likvidace. Dále bude odstraněna naplavená ornice (sediment) z profilu HOZ. Vytěžená zemina bude převezena a rozprostřena ve vrstvě do 4 cm na pozemek půdní blok č. 3705-0. V rámci údržbových prací budou vyčištěny veškeré související objekty, které se v trase HOZ nacházejí.

Práce budou provedeny v souladu se zadávací dokumentací.

Služby musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Předpokládaná cena:	106 345  Kč bez DPH

Celková cena:                	128 677  Kč vč. DPH

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing.Jana Křivská 	            tel.: xxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxx

Ing.Tomáš Purkrábek 	 tel.: xxxxxxxxxx    e-mail: xxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby dodavatele odpovědné za provedení objednávky:

Ján Mucha, tel: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Příloha: cenová nabídka ze dne 18. 10. 2016

……..…………………………………..

Ing. Petr Klanica

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Dodavatel svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění dle výše uvedených podmínek.

V Pardubicích  dne: 28. 10. 2016

…………………………

Ján Mucha