Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

### jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Agrostav Pardubice, akciová společnost

sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 742

zastoupená na základě plné moci Pavlem Formánkem, ředitelem společnosti

tel.: xxxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxx, fax: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

IČO:  46506063

DIČ: CZ46506063

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká spořitelna - Pardubice, číslo účtu: xxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

# DODATEK č.1

# ke smlouvě o dílo č. 0106-D1-16-201 uzavřené dne 7. 11. 2016

o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ

„TK Brožovka“

spisová značka SPU 525585/2016

kterým se s odkazem na čl. III. odst 3.4 smlouvy z důvodu pozdní sklizně kukuřice na okolních pozemcích, čímž došlo k narušení časového harmonogramu ve smyslu žádosti zhotovitele ze dne 25. 11. 2016, která je nedílnou součástí tohoto dodatku,

mění v čl. III. – Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 7. 12. 2016.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 28. 11. 2016			            V Pardubicích dne 28. 11. 2016

………………………………………….	            ……………………………………………

Ing. Petr Klanica                                                         Pavel Formánek

ředitel Odboru řízení správy nemovitostí	                                      ředitel

ČR- Státní pozemkový úřad                                 Agrostav Pardubice, akciová společnost