DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  (PRV)

- (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Kutná Hora

zastoupený:	Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mariana Poborská, KPÚ pro Středočeský kraj, vedoucí Pobočky Kutná Hora

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Vrba, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Adresa:	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.:	+420 725 949 701

E-mail:	khora.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                       STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha

zastoupený:                                           Ing. Jaroslav Katzer, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

V zatopení dle plné moci jednají:       Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

Ing. Jakub Svoboda, technický vedoucí oblasti

tel./fax:

e-mail:                                                         jakub.svoboda@strabag.com

ID DS:	   8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Eduard Mach, hlavní stavbyvedoucí VPJ

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:	           60838744

DIČ:	           CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vyjádření technického dozoru stavebníka a odsouhlasení projektantem nebude realizovaná položka č. 31 z objektu SO 01 Protierozní příkop SP1:

914311113 Značky pro staničení ohraničení – mezníky z kamene 10/10/600mm 	- 14ks 	- (716,09 Kč / 1ks) celková cena 10 025,26 Kč bez DPH.

Z projektové dokumentace není patrné, kde by měly být uvedené mezníky osazené. Na stavbě jsou již osazeny dřevěné pražce, které stavbu označují a zajišťují, aby nedošlo k poškození stavby zemědělskou technikou.

Dále bude celková cena snížena o položku Výsadba dřevin s balem D do 0,6m do jamky se zalitím z objektu SO 03, která je v rozpočtu uvedena dvakrát (položka č. 16 a 19):

184102115 Výsadba dřevin s balem D do 0,6m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 - 40ks – (307,13 Kč / 1ks) celková cena 12 285,20 Kč bez DPH.

Cena za dílo se mění takto:

Čl. III  Cena díla

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                           2 435 273,11 Kč.

DPH 21 % činí					                 511 407,35 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 946 680,46 Kč.

Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

| V Kutné Hoře dne | V Benátkách nad Jizerou dne |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |  |
| Ing. Mariana Poborská vedoucí pobočky | Ing. Jakub Svoboda technický vedoucí oblasti …………………………………. Eduard Mach hlavní stavbyvedoucí VPJ |  |