Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1/2013 (dále jen „SOD“)

uzavřené dne 7.5.2013

mezi smluvními stranami :

1. Česká republika - Státní pozemkový úřad Pobočka Děčín,

zastoupený vedoucím pobočky Ing. Ing. Martinem Suchým, nyní Ing. Jitkou Blehovou

Adresa: 28.října 979/19, 405 01 Děčín I

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat : Ing. Martin Suchý, nyní Ing. Jitka Blehová

V techn. záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/ není plátcem DPH

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxxxxx

a

2. Firma Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o..

Adresa : Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupená: jednatelkou Ing. Miroslavou Závrskou

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Miroslava Závrská, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka

22333

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 k SOD

Název veřejné zakázky

Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Rychnov u Verneřic a katastrálním území Rytířov

Místo plnění veřejné zakázky

Katastrální území Rychnov u Verneřic a Rytířov

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo :

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

Předmětem dodatku č. 3 ke SOD jsou změny termínu odevzdání dílčích částí  2.2. a 2.3.  v příloze č. 1A k SOD KPÚ Rychnov u Verneřic. Účelem je prodloužení termínu, který je potřebný k řádnému projednání návrhu. A dále změny jmen oprávněných osob v identifikačních údajích objednatele.

Čl. II

Změny ve SOD

- Příloha č. 1A k SOD pro Rychnov u Verneřic se mění následovně:

| Ucelená část / dílčí fakturační celek | Termín ukončení |
| --- | --- |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 31.3.2017 |
| 2.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | 31.5.2017 |

- Objednatel:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- Ostatní ujednání vyplývající ze SOD zůstávají v platnosti

Čl. III

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 3 ke SOD má 2 strany textu, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Dodatek č. 3 ke SOD nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Děčíně dne 26.1.2017                                       V Ledči nad Sázavou dne 23.1.2017

Objednatel                                                                  Zhotovitel

……………………………….                                      ………………………………….

Ing. Jitka Blehová                                                      Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Děčín                                                       jednatelka firmy

Státní pozemkový úřad                                       Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.