DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1554-2016-571101

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený:	Ing. Bohumilem Dolanským, zástupcem ředitele KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Dolanský, zástupce ředitele

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:	    	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

Tel.:

E-mail:

ID DS:	      z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:	      01312774

DIČ:	      není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AV ProENVI, s.r.o.

Sídlo:                                                          Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Adam Vokurka, Ph.D., jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:                                                               28364643 / CZ28364643

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C vložka 136333.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Aktualizace PD – Oprava objektů MVN Lamberk“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

- Předmět dodatku č. 1

  - Z důvodu zajištění projednání zjištěného stavu kamerovými zkouškami s vodoprávním úřadem a uživateli fotbalového hřiště, dochází k posunutí termínu dokončení projektové dokumentace.

  - Předmětem tohoto dodatku je tedy posunutí termínu uvedeného v Čl. III Termín plnění smlouvy o dílo. Nový termín předání projektové dokumentace je stanoven do 31.3.2017.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávájí beze změn.

- Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

| V Ostravě dne 3.2.2017 | V Praze dne 29.1.2017 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Bohumil Dolanský | Ing. Adam Vokurka, Ph.D. |

zástupce ředitele KPÚ pro MSK			jednatel AV ProEVI, s.r.o.