Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 21/2008,
                             č. zhotovitele l-Pi/2008

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1.	Česká republika-Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Písek

zastoupená pro věci smluvní a obchodní ředitelem pozemkového úřadu Ing. Davidem Mišíkem

Adresa: Písek, Nádražní 1988, PSČ 397 01

Bankovní spojení:    xxx		, číslo účtu:    xxx

IČ: 00020478, není plátce DPH

V	technických záležitostech je oprávněn jednat     xxx    (kontakt:    xxx    , e-mail:    xxx     )

(dále jen „objednatel")

a

2.	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

zastoupená k jednání a podepisování Ing. Vladimírem Luksem

Adresa: Příbram II, kpt. Olesinského 69, PSČ 261 01

Bankovní spojení:    xxx    ; číslo účtu:    xxx

IČ: 61682764

DIČ: CZ61682764

V	technických záležitostech je oprávněn jednat Ing. Vladimír Luks (kontakt    xxx    , e-mail:    xxx    )
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy o dílo a její přílohy č.1 takto:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění se mění tak, že se doplňuje o odstavec  1.f.1, který zní takto:

1.f.1    Zhotovitel se zavazuje zahrnout do KPÚ Minice u Mišovic jako neřešené pozemky dle §2 zákona

č.139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů vnitřní obvody lesních pozemků, původně

vyloučených z KPÚ jak je uvedeno v dopise zn. 48/2009_L, doručeném na Pozemkový

úřad Písek dne 30.9.2009 a zapsaném zde pod č.j. PÚ 1018/2009. Tato změna nemá vliv na

celkovou cenu díla bez DPH, uvedenou v odstavci 2. článku VII smlouvy o dílo ani na dobu

dokončení prací uvedených v odstavci 1f a 1g.

Doba dokončení: 31.3.2010

2) Článek VII. Cena díla a způsoby platby se mění tak, že se doplňuje odstavec 7, který zní takto:

7. Výši nabídkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH nebo ke změnám jiných

daňových předpisů majících vliv na cenu díla. Úprava ceny může být provedena pouze na základě

dohody obou stran, formou dodatku ke smlouvě.

3.) 	Ostatní ujednání „Smlouvy o dílo“ zůstávají tímto dodatkem č.1 ke smlouvě nedotčeny tzn. zůstávají v platnosti beze změny.

V Písku dne 26. 10. 2009

Za objednatele:	            Za zhotovitele:

Ing. David Mišík                                  			         Ing. Vladimír Luks

ředitel Pozemkového úřadu Písek			         jednatel Geodetického sdružení s.r.o.