Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

Meliorace České Budějovice spol. s r.o.

sídlo: J.Š.Baara 1722/72, 370 01 České Budějovice

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13303

zastoupená Jiřím Borovkou – jednatelem společnosti

mobil: xxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 	26089351

DIČ: 	CZ26089351

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo č. 0014-D1-17-206 uzavřené dne  24. 4. 2017

o provedení opravy stavby HOZ

„ČOS Zavadilka – oprava čerpadla a trafostanice“

spisová značka SPU 078080/2017

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. IV. odst. 3.4 smlouvy z důvodu zjištěného zanesení jímky a poškození výtlačného potrubí, které brání manipulaci s čerpadlem,

mění čl. IV. – Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění:

Celková cena za provedení díla činí		             255 000,- Kč

DPH 21 % činí	                                                                  53 550,- Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí               308 550,- Kč

(slovy: tři-sta-osm-tisíc-pět-set-padesát-korun-českých)

Více práce:						73 074,40 Kč

DPH 21 % činí					             15 345,63 Kč

Celkem vč. DPH:			                          88 420,03 Kč

Po zaokrouhlení činí celková cena vč. DPH:	             88 420,00 Kč

(slovy: osmdesát-osm-tisíc-čtyři-sta-dvacet-korun-českých)

Celková cena za provedení díla činí		            328 074,40 Kč

DPH 21 % činí	                                                      	 68 895,63 Kč

Cena za provedení díla vč. DPH činí     	            396 970,03 Kč

Po zaokrouhlení činí celková cena vč. DPH                396 970,00 Kč

(slovy: tři-sta-devadesát-šest-tisíc-devět-set-sedmdesát-korun-českých)

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha: rozpočet víceprací

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 7. 6. 2017                                          V Českých Budějovicích dne

………………………………………….	                  ………………………………………

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                         Jiří Borovka

ředitelka Sekce odborných činností	                                jednatel společnosti

ČR - Státní pozemkový úřad                          Meliorace České Budějovice spol. s r.o.