STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774 
Odbor vodohospodářských staveb

JOSTAV, spol.s.r.o.

Studánecká 74

463 03 Stráž nad Nisou

Naše značka:	SPU 329294/2017

Spisová zn.:		SZ SPU 310608/2017

Vyřizuje.: 	xxxxxxxxxxxxxx

Tel.:		xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:		z49per3

E-mail:		xxxxxxxxxxxxxx

Objednávka

Datum vystavení:  14. 7. 2017

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás údržbové práce na stavbě vodního díla – hlavním odvodňovacím zařízení HOZ Svijany, k.ú. Svijany, obec Svijany, okres Liberec.

Provedení udržovacích prací v k.ú. Svijany, obec Svijany, okres Liberec

–  posečení  části HOZ v délce 0,250 km. Posečená hmota bude vyhrabána, uložena podél břehové hrany a následně zlikvidována, bude provedeno odstranění křovin a vytěžena splavená zemina, z HOZ, včetně souvisejících objektů. Odstranění zeminy a její přemístění na místo rozhrnu bude prováděno ručně nebo vhodnou mechanizací tak, aby nedošlo k mechanickému poškození stromů podél HOZ. Odtěžená zemina bude odvezena na půdní blok č. 0502/4 v k. ú. Loukov u Mnichova Hradiště a rozprostřena ve vrstvě do 0,7 cm, k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti stavby hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v majetku státu v příslušnosti hospodařit SPÚ.

Místo plnění:  HMZ Příšovice , ID: 1060000170-11201000

v k.ú. Svijany, obec Svijany, okres  Liberec.

Požadovaný termín provedení prací:

Předpokládané zahájení prací:   	17. července 2017

Předpokládané ukončení prací:	15. srpna 2017

Údržbové práce musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Dohodnutá cena: 	              	59 383,00 Kč bez DPH

71 853,00 Kč vč. DPH

(cena odpovídá nabídkové ceně dodavatele podané v rámci provedené cenové poptávky; účtovány budou pouze skutečně provedené práce a dodávky)

Způsob úhrady:	převodem na základě faktury

(součástí faktury bude soupis skutečně provedených prací)

Splatnost faktury:	do 30-ti dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

Přílohy:

cenová nabídka ze dne 12. 7. 2017

technická zpráva

situace umístění HOZ

……..…………………………………..

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění dle výše uvedených podmínek.

ve Stráži nad Nisou                  dne 19. 7. 2017

………………………………………….

Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil

jednatelé Jostav spol. s r.o.

IČO  47785233