# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 130-2017-520205 ze dne 13.2.2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím pobočky Žďár nad Sázavou |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | Lesná 4, 395 01 Pacov U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček |
| Telefon: |  |
| E-mail : |  |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | CZ6705260859 |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá s důvodu zohlednění postupu pro řešení části 3.1.1. smlouvy o dílo, tj. změny termínu pro předání této ucelené části díla. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.7.2017.

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 pozemkový úřad racionalizuje postup návrhu komplexních pozemkových úprav, čímž chce předejít sporům či pochybnostem, které by v průběhu řízení mohly nastat. Změnou termínu předání u části 3.1.1. nedojde k posunutí jiných termínů předání, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy o dílo i tohoto dodatku.

Čl. II.

Termín předání ucelené části 3.1.1. je nově uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo. Ostatní údaje v této příloze č. 1 zůstávají beze změny.

Čl. III.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

| V ………………… dne ……………….. | V Pelhřimově dne ……………….. |  |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |  |
| Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina | Ing. Jindřich Jíra reprezentant plnění závazku |  |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |  |