DODATEK č. II.

ke smlouvě o dílo č. obj.  1/2013

(pro KoPÚ v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor)

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ  STRANY:

O b j e d n a t e l:       Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

Pobočka Mělník

adresa:                        Bezručova 109, 276 01 Mělník

zastoupený:                Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Oldřich Smolík

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík,  pí. Ladislava Jansová

bankovní spojení:       xxxxx

číslo účtu:                     xxxxx

IČ/DIČ:                        xxxxx

(dále jen objednatel)

a

Z h o t o v i t e l:           Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

adresa:	                           Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

poštovní adresa:	              Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený:                   Ing. Miroslavou Závrskou, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Miroslava Závrská

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Sýkora

bankovní spojení:         xxxxx

číslo účtu:                      xxxxx

IČ/DIČ:                         xxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, pod č.j. C/22333.

(dále jen zhotovitel)

Na základě zápisu vyhotoveného Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem          pro Středočeský kraj, Pobočkou Mělník, se uzavírá dodatek č. II. ke smlouvě o dílo č. obj. 1/2013               a dodatek č. 2 krycího listu nabídkové ceny (zápis a krycí list nabídkové ceny dodatek  č. 2  jsou  nedílnou součástí tohoto dodatku), kterým se mění příloha č. 1 – krycí list nabídkové ceny smlouvy          o dílo č. obj. 1/2013 pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Obříství a v části k.ú. Úpor (dále               jen „KoPÚ Obříství“) takto:

I.

Z důvodu změny obvodu upravovaného území KoPÚ Obříství zjištěné při šetření obvodu    upravovaného území (viz zdůvodnění v zápise, který je nedílnou součástí tohoto dodatku) se v krycím listu nabídkové ceny mění termíny ukončení prací uvedených pod body 1.4., 1.5., 2.1.,                                 2.2. a 2.3. následovně:

-  termín prací uvedených pod bodem 1.4. se mění na 30.8.2014

-  termín prací uvedených pod bodem 1.5. se mění na 30.11.2014

-  termín prací uvedených pod bodem 2.1. – 2.3. se mění na 30.11.2014

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dsílo č. obj. 1/2013 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po              dvou vyhotoveních.

V Mělníku dne 26.6.2014

Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele:

……………………..………                                                     ……………………………….

Ing. Oldřich Smolík	  Ing. Miroslava Závrská

vedoucí Pobočky Mělník	   jednatelka společnosti