č. smlouvy objednatele I.:  536-2017-514203

č. smlouvy objednatele II.:

č. smlouvy zhotovitele:        01/2017

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 s názvem

„Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D 11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel I:						Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj Pobočka Náchod

Adresa:							Palachova 1303, 547 01 Náchod

zastoupený:						Ing. Pavlem Kafkou, vedoucím pobočky

Tel:							xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:							xxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Kateřina Řeháková, Pobočka Náchod

Tel:		xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká národní banka

Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:						01312774 / není plátcem DPH

Objednatel II:		Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Adresa:							Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Zastoupené	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D.,

ředitelem Závodu Praha

Tel.:							xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:							xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká národní banka

Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:						65993390 / CZ65993390

(dále jen“ objednatel“)

a

Zhotovitel:						Ing. Miroslav Kodytek

Adresa:							Skalice č.p. 74, 503 03 Smiřice

Zastoupený:						Ing. Miroslavem Kodytkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Miroslav Kodytek

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Miroslav Kodytek

Bankovní spojení:					ČSOB a.s. v Hradci Králové

Číslo účtu: 						xxxxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ:						68489188 / není plátcem DPH.

- PŘEDMĚT DODATKU:

- Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy ze dne 20.3.2017 resp. ze 13.4.2017 č. 536-2017-514203 resp. 01/2017 s názvem „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice - Jaroměř“.

- Ve smyslu vzájemného projednání se tímto mění čl. VI. Předání a převzetí díla, bod 2. termín předání díla z termínu do 30.9.2017 na termín do 17.11.2017.

- Důvodem pro výše uvedenou úpravu termínu odevzdání díla je skutečnost, že v současné době probíhá dokončování a připomínkování zakázky „Plán ÚSES – ORP Jaroměř, aktualizace vymezení systému ekologické stability“, na jejíž výstupy by „Studie pozemkových úprav souvisejících s realizací výstavby dálnice D11 – stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“ měla navázat a být s ní v souladu.

- ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

- Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Tento dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele – každý z nich má váhu originálu.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Náchodě dne 27.9.2017                                                             Ve Skalici dne 29.9.2017

Objednatel I:	Zhotovitel:

……………………………	………………………………

Státní pozemkový úřad                                                                        Ing. Miroslav Kodytek

Pobočka Náchod

Ing. Pavel Kafka

vedoucí Pobočky Náchod

V Praze dne 19.10.2017

Objednatel II:

……………………………………….

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

ředitel Závodu Praha