STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Libušina 502/5, Přívoz, 702 00 Ostrava

VODNÍ DÍLA - TBD

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka:	SPU 125182/2018/Ul

Spisová značka:	4VZ16672/2017-571101

Vyřizuje.:

Tel.:

ID DS:		z49per3

E-mail:

Datum:		12. 3. 2018

Objednávka - PD a AD - Oprava průsaků náhonu v Odrách

Vážený pane,

na základě Vaší nabídky (zadávacího listu) ze dne 31.7.2017 u Vás tímto Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj objednává vypracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby a pro provádění stavby na opravu průsaků náhonu v Odrách vč. následného autorského dozoru.

Hlavním cílem opravy je provést odstranění průsaků a stabilizace svahu.

- vyčištění úseku cca 25 m a provizorní zahrazení

- dočasné převedení MZP potrubím

- vyčištění porušených spár betonových opevňovacích dílů a jejich utěsnění, v případě potřeby doplnění těsnění pod dnem injektáží.

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. (o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb - rozsah dokumentací v příl. č. 5 v účinném znění. Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby bude vyhotovena v 6 samostatných paré a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD. PD budou předány v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby).

Projektová dokumentace bude členěna v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v účinném znění a bude rozšířená o detaily a podrobnosti pro provádění stavby:

• přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí,

• podrobná situace stavby vložená do katastrální mapy

• technická zpráva, doplněná o technické specifikace

• průvodní zpráva, vč. uvedení seznamu dotčených pozemků

• výkresy objektů, vzorové výkresy

• barevná fotodokumentace současného stavu,

• návrh harmonogramu prací,

• zásady organizace výstavby,

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla, součástí PD bude dále posouzení a zda je nutno určit koordinátora,

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození podle NV č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5, zpracovaný koordinátorem),

• prováděcí výkresy podrobností

• prováděcí výkresy dočasných a pomocných konstrukcí

• položkový rozpočet a výkaz výměr bude obsahovat i vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

• položkový rozpočet (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, položkový rozpočet bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí položkového rozpočtu objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,

• výkaz výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky a bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací, bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.

Cena těchto prací byla dohodnuta následovně:

- vypracování projektové dokumentace vč. položkového výkazu výměr                 52.000,- Kč bez DPH - provedení autorského dozoru při vlastní realizaci                                                 7.000,- Kč bez DPH

Cena celkem: 									        59.000,- Kč bez DPH

Termín vyhotovení a předání PD je stanoven do 15.4.2018.

V případě nedodržení termínu předání hotové PD objednateli, jste povinen uhradit smluvní sankci ve výši 0,1% z ceny PD vč. DPH za každý den prodlení.

Termín provádění AD bude upřesněn po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby.

Fakturu – daňový doklad, prosíme, vystavte s datem splatnosti 14 dnů, jako přílohu přiložte kopii této objednávky. Zároveň Vás žádáme, aby na faktuře – daňovém dokladu byl rozlišen objednatel a příjemce/konečný příjemce tak, jak je uvedeno níže. Pokud nebude toto rozlišení dodrženo, faktura nebude zaslána na odbor ekonomický k proplacení a bude Vám vrácena zpět k přepracování. Tím se pozdrží proplacení fakturované částky.

Fakturační údaje:

Objednatel: 					Příjemce/konečný příjemce:

Státní pozemkový úřad 			Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a 				Krajský pozemkový úřad pro MS kraj

130 00 Praha 					Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení:

S pozdravem

Mgr. Dana Liškováředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Akceptace objednávky:

datum: 12.3.2018

……………………………………

za zhotovitele PD