# DODATEK Č. 1 KE  SMLOUVÉ O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP

# podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

Sídlo:                                                           28. října 979/19, Děčín 1, PSČ 405 02

zastoupený:	Ing. Jitkou Blehovou, vedoucí Pobočky Děčín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Blehová, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxx, KPÚ pro Ústecký kraj, pobočka Děčín

Adresa:	28. října 979/19, Děčín I, 405 01

Tel.:	+420 xxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	xxxxxx

Číslo účtu:	xxxxxxxxx

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:                                             AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo:	   Slavíčkova 840/1b, PSČ 638 00, Brno

zastoupený:                                                 Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem

tel./fax:                                                         xxxxxxxx

e-mail:                                                          xxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papoušek, jednatel

tel./fax:                                                        xxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxx

bankovní spojení:	xxxxxxxxx

číslo účtu:	xxxxxxxxxx

IČO:	41601483

DIČ:	CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě výsledku výběrového řízení provedené v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o dílo a poskytování služeb na (dále jen „smlouva“).

- Účel a předmět dodatku

- Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je úprava čl. III, odstavce 1. Z důvodu dodržení ust. § 6 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů je nutné vypracovat projekt geologických prací, který je nutné zaslat k vyjádření Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Lhůta pro vyjádření je 30 dní. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto prodloužení termínu pro odevzdání díla o výše uvedenou lhůtu. V případě uložení dalších opatření expertního posouzení Krajským úřadem Ústeckého kraje se lhůta pro přiměřeně prodlouží.

- Čl. III. odstavec 1 se mění následovně:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 30. 4. 2018.

- V případě uložení dalších opatření expertního posouzení Krajským úřadem Ústeckého kraje se lhůta přiměřeně prodlouží.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném změní.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Děčíně dne ……………………. | V Brně dne …………… |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Jitka Blehová | Ing. Jiří Papoušek, jednatel |
| Vedoucí Pobočky Děčín |  |

Přílohač.1: Podrobná specifikace plnění

- 1. Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum pro polní cesty (DÚR)

- Množství a rozsah předběžného průzkumu je přiměřené úrovni požadované dokumentace. Uvedené počty a měřítka jsou minimální resp. doporučené.

- A. Podklady pro zadání průzkumu:

- Mapa průzkumu

- Data výškopisu a polohopisu (ZABAGED)

- Situace předpokládaného umístění prvků PSZ

- Údaje o délkách polních cest

HC,  VC a DC označují účelové komunikace - polní cesty s různými druhy zpevnění, ale u všech je potřeba dosáhnout únosnosti 30MPa na pláni. Cesty u opatření č. 16 – 21 budou vedeny v podstatě ve stávajících trasách a niveletách, cesty u opatření č. 22 – 27 jsou nově navržené, popřípadě kombinace nově navržené a rekonstrukce stávajícího úseku, budou však také vedeny převážně ve stávajících nivelitách, proto je jejich hloubka přibližně 1,5 m. Tam kde jsou zároveň umístěna nějaká opatření např. P - propustek, nebo se předpokládá zářez, zejména v místech, kde lze vzhledem ke křížení s vodním tokem předpokládat umístění objektu je uvažována hloubka vrtu cca 3,0 m.

B. Požadavky na technické práce a podklady:

| Požadované počty průzkumných sond pro předběžný GTP |  |
| --- | --- |
| Geotechnické poměry | Jednoduché |
| Trasa -zářez | 1 sonda - 500 m |
| Trasa - násyp | 1 sonda - 500 m |
| Hloubka sond v zářezu | Min. 1 m pod niveletu * |
| Hloubka sond v násypu | Min. 1 m pod bázi násypu ** |
| Počet sond u objektů | Min. 1 sonda na objekt |
| Hloubka sond u objektů | Podle hloubky založení nebo úrovně skalního podkladu |

Poznámka:		Součástí podkladů musí být informace o střetech zájmů chráněných zvláštními právními předpisy předané prokazatelnou formou.

Poznámka:

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího odvodňovacího zařízení

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

  - Z terénních zkoušek a měření možné výše uvedené technické práce doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem ověření geotechnických vlastností zemin in-situ nebo pro místa nepřístupná vrtným soupravám

  - Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí pro stanovení a upřesnění popisných vlastností a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2, ČSN 75 2410).  Na základě provedených rozborů jsou zeminy zařazeny podle použitelnosti:

    - – zeminy nevhodné pro výstavbu

    - – zeminy vhodné do násypů

    - – zeminy vhodné do aktivní zóny vozovky

    - – materiály vhodné do stabilizovaných podkladů vozovky

    - – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů

  - V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton dle ČSN EN 206-1

| - D. Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu obsahuje: |  |
| --- | --- |
| - 1) | - Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v trase a dotčeném okolí trasy. |
| - 2) | - Návrh založení objektů a stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) |
| - 3) | - Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení případné doporučení ke změně trasy |
| - 4) | - Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin z trasy jako sypaniny (ČSN 73 6133) nebo jako konstrukčního materiálu, případně podle požadavků zadavatele průzkumu. |
| - 5) | - Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle smluvní dohody s objednatelem prací. |
| - 6) | - Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 |
| - 7) | - Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí. |
| - 8) | - Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům |
| - 9) | - Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí – zejména - s ohledem na vydatnost stávajících vodních zdrojů a kvalitu jímané podzemní vody. V případě zjištění negativního dopadu stavby posoudit možnost řešení vzniklé situace, případně zřízení náhradních zdrojů. |
| - 10) | - Posouzení vlivu stavby a provozu komunikace na okolní stavby. |
| - 11) | - Závěry a doporučení |

- 2. Zadání a požadavky na předběžný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry (DÚR)

- (Tuto specifikaci díla je možno použít v přiměřené míře i pro protierozní opatření)

- Množství a rozsah předběžného průzkumu je přiměřené úrovni požadované dokumentace. Uvedené počty a měřítka jsou minimální resp. doporučené.

- A. Podklady pro zadání průzkumu:

- Mapa průzkumu

- Data výškopisu a polohopisu (ZABAGED)

- Situace předpokládaného umístění prvků PSZ se zákresem požadovaných sond

- Údaje o vodohospodářských opatřeních (plocha zátopy, kota dna)

B. Požadavky na technické práce a podklady:

| Požadované počty průzkumných sond pro předběžný GTP |  |
| --- | --- |
| Geotechnické poměry | Jednoduché |
| Hráz včetně zavázání hráze | 1 sonda - 100 m |
| Založení výpustního objektu, přelivu a.pod. | Min. 1 sonda |
| Hloubka sond pod hrází | Podle výšky hráze a složitosti geologických poměrů (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) |
| Hloubka sond u výpustního objektu apod. | Min. 2 až 3 m pod projektovanou základovou spárou (vždy ukončeno na dostatečně únosných vrstvách) |
| Počet sond v zemníku | Min. 1 sonda na ha |
| Hloubka sond u objektů | Do úrovně hladiny podzemní vody, nebo úrovně zemin konzistence měkké a kašovité |

Veškeré sondy byly navrženy mimo předpokládané vedení technické infrastruktury avšak vzhledem k tomu, že správci inženýrských sítí poskytli pouze orientační zákresy a v zájmovém území se mohou nacházet rovněž nepodchycená technická vedení v soukromém vlastnictví, nemůže zpracovatel PD poskytnout záruku nedotčení těchto zařízení. Z tohoto důvodu je

doporučena zpracovateli IGP konzultace příp. dohled zástupců obce, příp. vlastníků dotčených pozemků.

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně v místě budoucího výpustního zařízení

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti podle parametrů:

  - – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze

  - – zeminy vhodné do homogenní hráze

  - – zeminy vhodné do těsnicí části hráze

  - – zeminy vhodné do stabilizační části hráze

  - – propustnost zemin v podloží hráze

  - – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu

  - – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, vlhkost, Proctor standard, propustnost)

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1

| - D. Závěrečná zpráva o předběžném průzkumu obsahuje: |  |
| --- | --- |
| - 1) | - Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a výpustního objektu. |
| - 2) | - Návrh založení objektů a stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě (ČSN EN 206-1) |
| - 3) | - Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska posouzení mezních stavů, doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze |
| - 4) | - Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny (ČSN 73 6133 a ČSN 752410) průzkumu. |
| - 5) | - Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany hráze |
| - 6) | - Doporučení založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení |
| - 7) | - Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. |
| - 8) | - Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke geotechnickým poměrům |
| - 9) | - Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) |
| - 10) | - Závěry a doporučení |