Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: | +420 602 718 588 |
| E-mail : | vysocina.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

| Zhotovitel: | EKOS T, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Alešem Tůmou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tůma, jednatel |
| Telefon: | +420 777 846 268 |
| E-mail : | ekos@ekos-t.cz |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna Třebíč |
| Číslo účtu: | 1521409359/0800 |
| IČO: | 63470985 |
| DIČ: | CZ63470985 |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KOS BR C 19 972 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Aleš Tůma |

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017, ze dne 7.3.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, bylo dohodnuto posunutí termínu etapy 3.1.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ,  takto:

|  | Etapa | Termín dokončení |
| --- | --- | --- |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30.3.2018 |

Odůvodnění:

Dodatkem č.1 se mění termín vyhotovení zjišťování hranic obvodů KoPÚ Milasín. Objednatel tímto dodatkem souhlasí s řešením žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, které odpovídá délce skutečně provedených MJ a odpovídá to i délce skutečně šetřeného obvodu pozemkové úpravy. Zároveň je to nezbytné pro zdárné dokončení KoPÚ Milasín.  Proto se smluvní strany dohodli na posunutí termínu vyhotovení etapy 3.1.3., a to do 30.3.2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2018

……………………………………………..			…………………………………………………..

Ing.Vladimír  Maryška						Ing. Aleš Tůma

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina	   				za zhotovitele

za objednatele