# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření: | Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice |
| Adresa: | Vodňanská 329, 383 01 Prachatice |
| Telefon: | .................................... |
| E-mail : | .............................. |
| ID DS: | ...................... |
| Bankovní spojení: | ................... |
| Číslo účtu: | ........................ |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz |  |
| --- | --- |
| Účastník sdružení 1 (reprezentant) | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec |
| Telefon: | ............................. |
| E-mail : | ......................... |
| ID DS: | ....................... |
| Bankovní spojení: | ........................... |
| Číslo účtu: | ............................. |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Účastník sdružení 2 (člen sdružení) | Ing. Josef Honz |
| Sídlo: | Zahorčice 2, 387 42 Lnáře |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Honz |
| IČO: | 48223981 |
| DIČ: | CZ7312190138 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Není zapsán v obchodním rejstříku. |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav je nutno rozšířit rozsah zaměření komunikací v lesních komplexech o 105 MJ a rovněž zaměřit průběh stávajícího oplocení obory Boubín v rozsahu 55 MJ. Tyto práce budou na základě nabídky zhotovitele realizovány za stejnou jednotkovou cenu jako zaměření komunikací v lesních komplexech a to 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ (100 bm). Předmětná smlouva o dílo pamatovala na možnost rozšíření rozsahu díla a stanovila v článku I. opční právo. S ohledem na rozšíření rozsahu prací je rovněž nutno toto zohlednit ve změně dokončení těchto a s nimi souvisejících prací, které se stanovuje na 30. listopadu 2018 a pro na to navazující zpracování dokumentace nároků na 28. února 2019.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Čl. VI.

Cena za provedení díla

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 2 233 800 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 052 900 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 606 400 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 176 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 4 069 100 Kč |
| DPH 21% | 854 511 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 923 611 Kč |

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

- Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Prachaticích | V Písku |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. František Šebesta Vedoucí Pobočky Prachatice Státní pozemkový úřad | Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 |  |