Číslo smlouvy objednatele: 4/2015

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 4/2015 ze dne 5.6.2015

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vepřová

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:					     Geodézie Pardubice s.r.o.

Hradišťská 407, 533 52 Pardubice

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle čl. VI. Cena za provedení díla a Přílohy smlouvy se mění ceny některých dílčích částí a tím i celková cena díla takto:

| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 386 980,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | 725 880,- Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 107 940,- Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 75 000,-Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 295 800,- Kč |
| DPH 21% | 272 118,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 567 918,- Kč |

Zdůvodnění: Změnou obvodu se zmenšil počet měrných jednotek dotčeného území KoPÚ z původních 515 na skutečných 514. Jedná se tedy o méněpráce ve smyslu příslušných předpisů.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 	8.10.2018	                         V Pardubicích dne 8.10.2018

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Klusáček						         Ing. Jiří Sládek

Příloha: Příloha k dodatku č. 5

| Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vepřová |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 21 | 400 | 8 400 | 30.3.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 515 | 280 | 144 200 | 30.6.2016 |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 0 | 280 | 0 |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 545 | 120 | 65 400 | 30.6.2016 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 49 | 850 | 41 650 | 30.11.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 5 | 850 | 4 250 | 30.11.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 515 | 220 | 113 300 | 30.4.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 387 200 | 30.4.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 515 | 500 | 257 500 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 70 | 350 | 24 500 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 4 | 5 000 | 20 000 | 30.6.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3) | ha | 40 | 350 | 14 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 70 | 500 | 35 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3) | 100 bm | 40 | 400 | 16 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 515 | 670 | 345 050 | 30.6.2018 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3+2 | 3 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 727 050 | 30.11.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 515 | 210 | 108 150 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 250 | 75 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 75 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 387 200 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 727 050 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 150 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 75 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 297 400 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 272 454 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 569 854 Kč |  |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 8.10.2018 |  | V Pardubicích dne 8.10.2018 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Klusáček, vedoucí SPÚ - Pobočka Žďár n. S. |  | Ing. Jiří Sládek, Geodézie Pardubice s.r.o. |  |  |  |  |