Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových  úprav a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Chodov u Domažlic, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Eva Jandová

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 727 956 737

e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 			0131277

DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GEPARD s.r.o.

Adresa: 		Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Zastoupen: 		Ing. Janem Pazderkou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: 	Fio banka, a.s.

Číslo účtu:            	2300284681/2010

IČO/DIČ: 	             61499552 / CZ61499552

Telefon: 		xxx

E-mail: 			xxx

ID DS: 			hxp776s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 2

  - Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě  o dílo č. 27/2017-504202 ze dne 26. 10. 2017 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 27/2017-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 30. 11. 2018 č. j. SPU 546442/2018, s  tím související snížení celkové ceny za tento dílčí celek. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic (v rámci dílčího celku 3.4.3.) se mění délka obvodu z původních 180 MJ na 175 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 5 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 522.000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 507.500,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 14.500,- Kč bez DPH.

  - Z důvodu upřesnění výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic (v rámci dílčího celku 3.4.4.) se mění také skutečná výměra z původních 370 ha na 368 ha, tedy o 2 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.4. činila 185 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb činí 184 000,-Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb v tomto dílčím celku činí 1.000,- Kč bez DPH.

Po tomto upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic bude počet požadovaných MJ změněn také v následujících dílčích částech:

3.4.5. – původní 370 MJ   nově 368 MJ

Původní hodnota činila 148 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2 MJ*400)  činí 147 200,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 800,-Kč bez DPH.

3.5.1. – původní 370 MJ   nově 368 MJ

Původní hodnota činila 444 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*1200) činí 441 600.- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 2 400,- Kč bez DPH.

3.5.2. – původní 370 MJ   nově 368 MJ

Původní hodnota činila 185 000,- Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*500) činí 184 000,- Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 1 000,- Kč bez DPH.

3.6. – původní 370 MJ   nově 368 MJ

Původní hodnota činila 240 500,-Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněslužeb (2MJ*650) činí 239 200,-Kč bez DPH. Hodnota méněslužeb činí 1 300,- Kč bez DPH.

Celková hodnota méněslužeb činí 21.000,- Kč bez DPH a 25.410,- Kč, což představuje 0,95 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.

1.3  V souladu s ustanovením Článku VI. bodu 6.2. se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“ takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 207 800,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 701 400,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 239 200,- Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 30 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 178 400,- Kč |
| DPH 21% | 457 464,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 635 864,- Kč |

1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 27/2017-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Chodov u Domažlic se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 29 | 900 | 26 100 | 31.5.2018 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 370 | 900 | 333 000 | 31.7.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 175 | 2 900 | 507 500 | 30.11.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 5 000 | 10 000 | 30.11.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.1.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 368 | 400 | 147 200 | 31.10.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  | 1 207 800 | 31.10.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 368 | 1 200 | 441 600 | 28.2.2020 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 42 | 400 | 16 800 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 85 | 200 | 17 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 200 | 2 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 368 | 500 | 184 000 | 31.5.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  | 701 400 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 368 | 650 | 239 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  | 239 200 |  |
| 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 1 000 | 30 000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  | 30 000 |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 1 207 800,- Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 701 400,- Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 239 200,- Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 30 000,- Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 178 400,- Kč |
| DPH 21% v Kč | 457 464,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 635 864,- Kč |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Dodatek č. 2  smlouvy  je  vyhotoven  ve  čtyřech  stejnopisech,  ve  dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č.340/2015 Sb. o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, uveřejňování  těchto  smluv  a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva  doplňuje,  mění, nahrazuje nebo ruší,  a  to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 	30. 11. 2018			            V Praze dne 30. 11. 2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………..                            	…………………………………..

Ing. Jan Kaiser				           		Ing. Jan Pazderka

vedoucí Pobočky Domažlice                                        	jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  	                         	        		GEPARD s.r.o.