Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 129-2017-520205 ze dne 13.2.2017

- mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou |
| Adresa: | Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | vysocina.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE reprezentant plnění závazku |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pelhřimov |
| Zastoupen: | Ing. Jindřichem Jírou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jindřich Jíra |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| IČO: | 43820654 |
| DIČ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | ezcpkw8 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

- Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

- Předmět díla se rozšiřuje o položku 3.1.3. „Zjišťování hranic lesních pozemků včetně předepsané stabilizace lomových bodů dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“  v rozsahu 10 MJ (1 MJ = 100 m hranice) viz Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Zdůvodnění: v průběhu prací při zjišťování hranic obvodů a měření polohopisu v trvalých porostech bylo nutné vyšetřit s vlastníky a zaměřit nesporné hranice v lesních pozemcích v místech, kde situace byla nepřehledná i díky nekvalitním podkladům z katastru nemovitostí a kde hrozily spory mezi vlastníky.

- V čl. VI. Smlouvy se mění celková cena díla takto:

Přípravné práce celkem			        1.144.900,- Kč

Návrhové práce celkem				628.900,- Kč

Mapové dílo						122.090,- Kč

Vytyčení pozemků					120.000,- Kč

Celková cena bez DPH			         2.015.890,- Kč

DPH 21% 						423.337,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 		         2.439.227,- Kč

- Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Dodatek č. 2 včetně Přílohy č. 1 a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne	29.1.2019					V Pelhřimově dne 29.1.2019

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

..……………………………………….                          …………………………………………….

Z a  o b j e d n a t e l e:	    Z a   z h o t o v i t e l e:

Ing. Vladimír Maryška                                                       Ing. Jindřich Jíra                                ředitel SPÚ-KPÚ pro Kraj Vysočina   	  reprezentant  sdružení

| Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Český Herálec |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 17 | 1 500 | 25 500 | 30.6.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 421 | 600 | 252 600 | 31.3.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 16 | 700 | 11 200 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 165 | 3 000 | 495 000 | 31.10.2018 |
|  | Zjišťování hranic lesních pozemků řešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 2 800 | 28 000 | 28.2.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  | 0 | 31.10.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 421 | 200 | 84 200 | 31.10.2018 |
|  | Vodohospodářská studie | ha | 700 | 100 | 70 000 | 30.8.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 421 | 400 | 168 400 | 31.3.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 144 900 | 31.3.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 421 | 600 | 252 600 | 30.11.2019 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 5 | 1 000 | 5 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 3 | 3 000 | 9 000 | 30.11.2019 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 500 | 2 500 | 30.11.2019 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 100 | 2 000 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 100 | 1 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 421 | 800 | 336 800 | 31.8.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 628 900 | 31.8.2020 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 421 | 290 | 122 090 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 122 090 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 150 | 800 | 120 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 144 900 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 628 900 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 122 090 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 015 890 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 423 337 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 439 227 Kč |  |
| V Jihlavě dne 29.1.2019 |  | V Pelhřimově dne 29.1.2019 |  |  |  |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |
| Za objednatele: Ing. Vladimír Maryška |  | Za zhotovitele: Ing. Jindřich Jíra |  |  |  |  |