D O D A T E K  č.  3

ke smlouvě o dílo č 30/2016 ze dne 20.7.2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Hyršov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami:

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice |
| Adresa: | Haltravská 438, Domažlice |
| Telefon: | +420 727 956 737 |
| E-mail : | domazlice.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martin Vondráček, jednatelem společnosti |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | s85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxx |

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět dodatku č. 3

1.1  Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 30/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb dle Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb  č.j. SPU 036453/2019 ze dne 30.1.2019.  Při vypracování návrhu plánu společných zařízení vznikla potřeba řešit návrh opatření ke zpřístupnění pozemků, opatření na ochranu půdy před erozivními účinky vody a opatření vodohospodářská. Dopravní opatření, u kterých je pro stanovení plochy záboru půdy nutné vyhotovit DTR  byla navržena v délce 2 182  m,  protierozní meze TO 1 a TO 2 v délce 3 607 m a vodohospodářská opatření v délce 170 m. Celková délka navržených liniových staveb činí 5 959 m,  což představuje navýšení o 18 MJ, z původního předpokladu 42 MJ na 60 MJ. Z důvodu dokončení a řádného  provedení díla se smluvní strany dohodly na tomto rozsahu vyhotovení potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací liniových staveb.

1.2. Dle výše uvedeného se mění počet MJ u dílčí části FC  3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Celková hodnota víceprací činí 18.000,00 Kč bez DPH, což představuje 0,72 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

1.3  V souladu s ustanovením článku  VI. Bod 6.1 smlouvy se mění článek VI. „Cena za provedení díla“ takto:

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH |  | 1 431 400 Kč |
| Dodatečné služby FC 3.1.5 bez DPH |  | 2 800 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH |  | 718 600 Kč |
| Dodatečné služby FC 3.2.1, 3.2.2. bez DPH |  | 16 800 Kč |
| Dodatečné služby FC 3.2.1.2. bez DPH |  | 18 000 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  | 280 800 Kč |
| Dodatečné služby FC 3.3 bez DPH |  |  |  |  | 4 800 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | 21 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  | 2 494 200 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  | 523 782 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 3 017 982 Kč |

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 30/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Hyršov se mění takto:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 500 | 17 500 | 28.2.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 234 | 2 100 | 491 400 | 31.5.2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 74 | 2 400 | 177 600 | 30.6.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 129 | 3 300 | 425 700 | 30.6.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 222 | 700 | 155 400 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 234 | 700 | 163 800 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Dodatečné služby Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 4 | 700 | 2 800 |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 434 200 | 30.11.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 222 | 1000 | 222 000 | 30.6.2019 |
| 3.2.1. | Dodatečné služby Vypracování plánu společných zařízení | ha | 6 | 1 000 | 6 000 |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 42 | 1 000 | 42 000 |  |
| 3.2.1.2. | Dodatečné služby Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 18 | 1 000 | 18 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 222 | 1 800 | 399 600 | 30.4.2020 |
| 3.2.2. | Dodatečné služby Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 6 | 1 800 | 10 800 |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 753 400 |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 234 | 1 200 | 280 800 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| 3.3. | Dodatečné práce Mapové dílo | ha | 4 | 1 200 | 4 800 |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 285 600 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 30 | 700 | 21 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 21 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH |  | 1 434 200 Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH |  | 753 400 Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH |  |  |  |  | 285 600 Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | 21 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH |  |  |  |  | 2 494 200 Kč |
| DPH 21% |  |  |  |  | 523 782 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH |  |  |  |  | 3 017 982 Kč |

- Závěrečná ustanovení

2.1     Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2      Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

2.3   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4    Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 20. 02. 2019		            			V Plzni dne 20. 02. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:

…………………………………..       			                          ………………………………….

Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček

vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.