Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016

(KoPÚ Benešov u Semil)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXX

e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz

Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	01312774

DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

- Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupený:	jednatelem Jiřím Foltánem

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	sfm77qh

Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu:	177139243/0300

IČ:	64793036

DIČ:	CZ64793036

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil - Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků se ruší v rozsahu, který je níže uvedený

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Benešov u Semil |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 500 | 5 000 | 30. 10. 2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 2 500 | 250 000 | 30. 10. 2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 25 | 2 500 | 62 500 | 30. 10. 2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2500 | 25 000 |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 363 | 500 | 181 500 | 30. 10. 2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 370 750 | 30. 10. 2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 363 | 750 | 272 250 | 30. 11. 2018 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 363 | 700 | 254 100 | 30. 08. 2019 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 746 350 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 363 | 350 | 127 050 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 127 050 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 370 750 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 746 350 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 050 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  | 108 000 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 352 150 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 493 952 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 846 102 |  |

a nahrazuje obsahem následujícího znění

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 500 | 3 000 | 30. 10. 2017 |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 82 | 2 500 | 205 000 | 30. 10. 2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 28 | 2 500 | 70 000 | 30. 10. 2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2500 | 25 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 359 | 500 | 179 500 | 28. 02. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 329 250 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 357 | 750 | 267 750 | 30. 11. 2018 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 357 | 700 | 249 900 | 30. 08. 2019 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 737 650 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 359 | 350 | 125 650 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 125 650 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 329 250 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 737 650 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 125 650 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |  | 108 000 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 350 550 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 483 116 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 783 666 |  |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace k revizi stávajícího bodového pole, ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap:

3.1.1.  – Revize stávajícího bodového pole

3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.,

– Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

3.1.5. – Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení

3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.3.   – Mapové dílo

dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků revize stávajícího bodového pole a zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 51 600,- Kč bez DPH.

Termín ukončení u dílčí etapy 3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, je z důvodu možných změn, které by mohly nastat v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, nově stanoven do 1 měsíce od obdržení výzvy objednatele.

Dále dochází u dílčí etapy 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ke změně termínu ukončení, a to v souvislosti s dosud neukončeným řízením ve věci aktualizace BPEJ v kat. území Benešov u Semil (mapy nových BPEJ byly vystaveny dne 24. 10. 2017 na dobu 30 dní k uplatnění připomínek).

Prováděné změny odpovídají podmínkám dle § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne:  27.11.2017	V Hradci Králové dne:  24.11.2017

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Jiří Foltán, vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu	          Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj