Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 ze dne 7. 10. 2016

(č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2017, dodatku č. 2 ze dne 17. 9. 2018,

I.

Strany dodatku

- Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

telefon: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		b.kabatek@spucr.cz

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek,

vedoucí Pobočky Semily

adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily

telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:		semily.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha

číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- Sdružení Geošrafo s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: 			Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat:		Jiří Foltán, jednatel

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:		xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba odpovědná (úředně

oprávněná) za zpracování	xxxxxxxxxxxxxxxx

návrhu KoPÚ:

Společník GEOŠRAFO s.r.o

sídlo: 				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

statutární orgán:		Jiří Foltán, jednatel

telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS				sfm77qh

bankovní spojení:		ČSOB, a.s. Hradec Králové

číslo účtu:			177139243/0300

IČ:				64793036

DIČ:				CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Společník ŠINDLAR s.r.o

sídlo: 				Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

statutární orgán:		Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS				g4d5wwq

IČ:				26003236

DIČ:				CZ26003236

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 1 000 | 80 000 | 30.9.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 12 000 | 36 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 703 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 405 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 246 450 Kč |
| DPH 21% v Kč | 261 755 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 508 205 Kč |

se ve výše uvedených položkách ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 36 | 1 000 | 36 000 | 30.9.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 12 000 | 24 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 703 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 349 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 53 550 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 84 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 190 450 Kč |
| DPH 21% v Kč | 249 995 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 440 445 Kč |

III.

Zvláštní ustanovení

Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  - dochází k snížení počtu měrných jednotek na 36 MJ (tj. o 44 MJ).

Ke změně počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – dochází k snížení počtu měrných jednotek na 2 MJ (tj. o 1 MJ). Ke změnám dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě předané dokumentace PSZ, podélných a příčných profilů pro navržená opatření. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne ……27.9.2018	V Hradci Králové dne ……27.9.2018

……………………………………………	……………………………………

Ing. Bohuslav Kabátek			      Jiří Foltán, vedoucí Společník

ředitel Krajského pozemkového úřadu	     Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

pro Liberecký kraj