Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (15/17) ze dne 28. dubna 2017

(KoPÚ Loktuše)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Strany dodatku

- Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech

je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7

Telefon/fax: 	XXXXXXXXXX

e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz

Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČ: 	     01312774

DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

zastoupený:	jednateli Ing. Janou Švábovou nebo Ing. Petrem Kubů

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů

v technických záležitostech

oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

sídlo:	Jeremenkova 411/9, Podolí, 147 00 Praha 4

Tel.:	XXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXX

ID DS:	pb5jxk5

Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4

Číslo účtu:	31405/0300

IČ:	     48110141

DIČ:	CZ48110141

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. dubna 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 130 | 2 500 | 325 000 | 30. 06. 2018 4) |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | 2 500 | 50 000 | 30. 06. 2018 4) |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 10 | 2 000 | 20 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 195 | 700 | 136 500 | 30. 09. 2018 4) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 195 | 700 | 136 500 | 30. 09. 2018 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 078 000 | 30. 09. 2018 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 078 000 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 573 500 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 117 000 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 80 000 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 848 500 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 388 185 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 236 685 |  |

se ve výše uvedených položkách ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 121 | 2 500 | 302 500 | 30. 06. 2018 4) |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 20 | 2 500 | 50 000 | 30. 06. 2018 4) |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 3 | 2 000 | 6 000 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 186 | 700 | 130 200 | 30. 09. 2018 4) |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 186 | 700 | 130 200 | 30. 09. 2018 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 028 900 | 30. 09. 2018 |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 1 028 900 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 573 500 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 117 000 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  | 80 000 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 799 400 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 377 874 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 177 274 |  |

III.

Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován na základě stanoviska katastrálního úřadu podle § 9 odst. 6 z. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl objednateli doručen dne 29. října 2018.

Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčí etapy

3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází ke snížení o 9 MJ.

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází ke snížení o 7 MJ.

3.4.4.	Rozbor současného stavu dochází ke snížení o 9 MJ.

3.4.5.	Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků dochází ke snížení o 9 MJ.

K zpřesnění MJ dochází dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Na základě úprav počtu MJ došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 49 100,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. dubna 2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne: 8. listopadu 2018	V Praze dne: 6. listopadu 2018

………………………………………..	………………………….…………………

Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Jana Švábová

ředitel Krajského pozemkového úřadu	          AGROPLAN, spol. s r. o.

pro Liberecký kraj