- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY – Dodatek č. 1

- Číslo: 222-2019-504204/1

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Tachov

zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský            kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Jan Koťuha, referent Pobočky Tachov

Adresa:	T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Tel.:	+420 777 796 662

E-mail:	tachov.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                   PROMO REAL GROUP s.r.o.

zastoupený:                                               	Radkem Maršálkem, jednatelem

tel./fax:                                                       	+420 xxxxxx

e-mail:                                                          xxxxxx

ID DS:	r2yny97

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax:                                                                +420 xxxxxx

e-mail:                                                                 xxxxxx

bankovní spojení:	      Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	      4179089399/0800

IČO:	      29093236

DIČ:	     CZ29093236

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019, č.j. objednatele 222-2019-504204.

Název díla: Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XVIII bod 3 smlouvy o dílo č. 222-2019-504204 dohodly na dodatku, kterým se upravuje následující ustanovení smlouvy:

V souladu s článkem V odst. 4 se mění následující ustanovení v článku V odst. 6:

- Termín předání a převzetí staveniště:	15. 05. 2019

- Termín zahájení stavebních prací:		22. 05. 2019

Zbylé termíny zůstávají beze změn.

Důvodem změny výše uvedených ustanovení bylo prodloužení doby trvání zadávacího řízení a následných administrativních důvodů při podání Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

| V Plzni dne 26. 4. 2019 | V Plzni dne 25. 4. 2019 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Jiří Papež ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj Státní pozemkový úřad objednatel | Radek Maršálek Jednatel společnosti PROMO REAL GROUP s.r.o. zhotovitel |