ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

| Zadavatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| --- | --- |

| Název veřejné zakázky: | Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků |
| --- | --- |
| Sp. značka / č.j.: |  |
| Druh zadávacího řízení: | dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení |
| Druh veřejné zakázky: | Stavební práce |

Úvodní ustanovení:

Zadávací dokumentace dle ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky a účast v zadávacím řízení. Obsahuje doplňující informace k oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací podmínky, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

Tato zadávací dokumentace je souhrnem zvláštních požadavků zadavatele, přičemž práva
a povinnosti zadavatele a dodavatele v souvislosti se zadávacím řízením jsou dále upravena v příslušných ustanoveních zákona.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení účastník zadávacího řízení (dále také „účastník“) přijímá a akceptuje plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případného následného vysvětlení zadávací dokumentace či změn a doplnění zadávací dokumentace učiněných v souladu se zákonem. Zadavatel předpokládá, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada nebo podmínka účastníka může být považována za nesplnění zadávacích podmínek a může představovat důvod pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Obsah zadávací dokumentace:

- Identifikační údaje zadavatele

- Podrobné požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky

- Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

- Kvalifikace dodavatelů

- Základní způsobilost

- Profesní způsobilost

- Ekonomická kvalifikace

- Technická kvalifikace

- Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

- Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

- Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

- Prohlídka místa plnění

- Podmínky a lhůta pro podání nabídek

- Podmínky a požadavky na elektronické zpracování a podání nabídky

- Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

- Ostatní podmínky zadávací dokumentace

- Obchodní podmínky

- Závěrečné ustanovení

- Seznam příloh

# ZADAVATEL

## Identifikační údaje zadavatele

| Zadavatel ve smyslu zákona: | Veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. a) |
| --- | --- |
| Právní forma: | Organizační složka státu, kód 325 |
| Název zadavatele: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj |
| Sídlo: | …………………….. |
| Zastoupený: | ………………….. |
| IČO / DIČ: | 01312774 / CZ 01312774 |
| Profil zadavatele: | https://zakazky.spucr.cz/ |
| ID Datové schránky: | z49per3 |

dále jen „zadavatel“

# PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Předmět plnění veřejné zakázky

Specifikace a rozsah požadovaného plnění:

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace pro provádění stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“ vypracovaná společností AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526 pod zakázkovým číslem 020021A, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí plnění je mimo jiné také:

- vypracování havarijního a povodňového plánu před zahájením stavebních prací,

- geodetické vytyčení před zahájením stavebních prací,

- pasportizace technického stavu objektů, komunikací, konstrukcí ochranné retenční nádrže, které budou nebo by mohly být během prací dotčeny nebo poškozeny stavebními pracemi,

- zpracování Technologických postupů a Dodavatelské výrobní dokumentace (RDS),

- zpracování Technologických postupů pro sypání materiálů těsnicího prvku a zpětného zásypu,

- zpracování Projektu kontrolních zkoušek při sypání materiálů těsnicího prvku a zpětného zásypu,

- provedení kontrolních zkoušek zemin a dalších zkoušek,

- provedení hutnícího pokusu,

- zajištění výkonu inženýrskogeologického (IG) sledu stavby v průběhu výstavby a vypracování Dokumentace IG sledu stavby,

- geodetické zaměření vybudovaného díla,

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Předmětem plnění je provedení sanačních opatření pro omezení průsaků podložím zemní hráze (SO 01) vodního díla Ochranná retenční nádrž Lichnov II (ORN Lichnov II), zejména na pravé straně od sdruženého objektu dotěsněním podloží, tj. provedením sanačního opatření před návodní patou hráze, spočívající v provedení zářezu až pod úroveň skalního podloží a zavázání/napojení těsnicího prvku hráze (předloženého těsnicího koberce) do skalního podloží včetně provedení injekční clony z betonového bločku v celé délce zářezu (sanačního opatření), tj. v délce cca 112 m vpravo a cca 56 m vlevo od osy sdruženého objektu.

Předmětem plnění je také těžení zemin pro nový těsnící prvek v zemníku Z3, který se nachází ve vzdálenosti cca 600 m od hráze ORN Lichnov II, a proto jsou navrhované konstrukce stavby členěny takto:

SO 01.1 Zemní hráz - Sanace průsaků a SO 01.2 Zemní hráz - Zemník Z3.

Hlavní stavební činnosti a konstrukce:

1) Přípravné práce:

- Skrývky (odstranění ornice (humózních vrstev) a uložení na mezideponii).

- Odstranění/odtěžení stávajících konstrukcí:

  - Odstranění/odtěžení opevnění koryta z kamenného (makadamového) pohozu fr. 64 -125 mm, tl. 0,4 m.

  - Odstranění/odtěžení opevnění LB a PB svahu zátopy z lomového kamene (kamenného záhozu).

- Dotčené stávající konstrukce, které je nutné označit a ochránit:

- Zařízení TBD – 2 vztažné body TBD pod betonovou skruží.

- Zařízení TBD – nivelační body/značky na koruně hráze, nivelační body/značky na návodní bermě (pod poklopem v komunikaci) a nivelační body/značky na koruně vtokového objektu (požeráku).

- Zařízení TBD – zařízení dálkového odečtu hladiny zajištěného bublinkovým snímačem.

- Průzkumné vrty PVxx_H vystrojené pro pozorování a měření HPV umístěné na koruně hráze (při vzdušní hraně svahu).

2) Sanační opatření v zářezu:

- Výkop zářezu pro sanační opatření.

- V zeminách předloženého těsnicího koberce – stávající těsnicí prvek hráze.

- V ostatních zeminách – zeminy nad (ochranná vrstva koberce) a pod těsnícím kobercem, v místě mimo koberec místní svahové zeminy.

- Výkop/výlom pod úrovní povrchu skalního podloží - kulmské horniny - droby, drobové pískovce, břidlice.

- Odstranění/odtěžení opevnění z kamenů 200 až 300 mm v tl. 0,4m pod ohumusováním.

- Odtěžení konstrukce vozovky na koruně hráze a v prostoru obratiště na koruně hráze v PB zavázání a obratiště na LB v zátopě.

- Částečné odtěžení návodní části konstrukce hráze, a to v nezbytně nutném rozsahu.

- Vybudování konstrukce nového těsnicího prvku.

- Konstrukce nového těsnicího prvku ze svahových hlín, který se v dolní části napojuje na betonový injekční bloček a v horní části na odtěženou (kontaktní) plochu stávajícího těsnicího koberce.

- Konstrukce zpětného hutněného zásypu zářezu (tj. ochranná vrstva nového těsnicího prvku) ze zahliněných svahových sutí, fluviálních štěrků a ze zbytků svahových hlín a případně dalších zemních materiálů, tj. z materiálu z výkopu dočasně uložených na mezideponii v obvodu staveniště.

- Odvodňovací/čerpací vrty, čerpání vody.

- Obnova konstrukce hráze.

3) Provedení betonového injekčního bločku.

4) Provedení injekční clony (IC).

5) Zemník Z3 (SO 01.2).

6) Ostatní konstrukce, obnova konstrukcí.

- Převádění vody staveništěm, ochrana staveniště.

- Úprava povrchu terénu (ohumusování a zatravnění).

- Obnova odstraněných konstrukcí.

- Obnova opevnění z kamenného pohozu v přívodním korytě.

- Obnova opevnění z lomového kamene (z kamenného záhozu).

- Obnova konstrukce štěrkové vozovky (na koruně hráze a v prostoru obratišť (LB a PB)).

- Oprava poškozené cesty.

- Cesta na koruně hráze v LB zavázání - plocha příjezdu.

- Cesta - příjezd do nádrže (vybudováno jako SO 09 Příjezd do nádrže).

- Cesta na koruně hráze v PB zavázání.

| Hlavní technické parametry: |  |
| --- | --- |
| Délka sanačního opatření – zářezu/výkopu v úrovni terénu – vlevo od osy přívodního koryta | 62,50 m |
| Délka sanačního opatření – zářezu/výkopu v úrovni terénu – vpravo od osy přívodního koryta | 114,60 m |
| Délka sanačního opatření – zářezu/výkopu v úrovni terénu – celková délka | 177,10 m |
| Šířka zářezu/výkopu sanačního opatření v úrovni terénu | 13 až 21,50 m |
| Hloubka zářezu/výkopu sanačního opatření od terénu po základovou spáru injekčního bločku | až cca 5,70 m |
| Odstranění/odtěžení a obnova části hráze v prostoru PB zavázání (v prostoru př. řezu 14/01) na délce | cca 16 m |
| Provedení čerpacích vrtů pro odvodnění stavební jámy v minimálním počtu | 8 ks |
| Injekční bloček z betonu C25/30, délky vlevo od osy přívodního koryta cca 56 m, vpravo od osy p. k. cca 111,50 m, celkové délky | 167,5 m |
| Injekční clona |  |
| Fortifikační vrty v délce 2 m pod ZS bločku | 223 ks |
| Injekční vrty délky 5 a 6 m, celkový počet | 113 ks |
| Injekční vrty délky 6 m od povrchu injekčního bločku | 86 ks |
| Injekční vrty délky 5 m od povrchu injekčního bločku | 27 ks |
| Zemník Z3 – plocha zemníku | cca 3 400 m2 |
| Oprava poškozené cesty - příjezdu do nádrže (SO 09) v délce cca | 120 m |
| Převádění vody staveništěm, ochrana staveniště – ochrana na průtok Q = 1,0 m3/s, návodní zemní jímka + nasazená jímka před požerákem + potrubí profilu DN800 přes stavební jámu v místě přívodního koryta včetně podepření potrubí na délce cca 36 m | cca 36 m |

| Hlavní objemy prací: |  |
| --- | --- |
| Odstranění/odtěžení a obnova kamenného pohozu přívodního koryta | 138,0 m3 |
| Odstranění/odtěžení a obnova kamenného záhozu LB + PB svahu zátopy | 416,0 m3 |
| Výkop materiálu těsnicího koberce, jemnozrnné zeminy (svahové hlíny) | 2 743,0 m3 |
| Výkop - ostatní zeminy (fluviální štěrky, svahové zahliněné sutě, zbytky svahových hlín - ochranná vrstva) | 4 190,0 m3 |
| Výkop/výlom skalního podloží | 230 m3 |
| Ruční výkop ve skále na tloušťku min 300 mm nad základovou spárou | 168 m3 |
| Dočištění základové spáry po jejím dosažení ručním výkopem | 774 m2 |
| Odstranění/odtěžení a obnova části hráze v prostoru PB zavázání (v prostoru př. řezu 14/01) v objemu) | cca 45 m3 |
| Vybudování konstrukce nového těsnicího prvku (svahové hlíny) | 2 913,0 m3 |
| Zpětný hutněný zásyp zářezu materiálem z výkopu (zahliněné svahové sutě, fluviální štěrky a zbytky svahových hlín) | 4 495,0 m3 |
| Injekční clona |  |
| Fortifikační vrty průměru 59 mm v délce 2 m pod ZS bločku | cca 575 bm |
| Injekční vrty průměru 76 mm délky 5 a 6 m, celková délka | cca 652 bm |
| Injekční vrty průměru 76 mm délky 7 m v počtu 16 ks v místě kryogenních trhlin - předpoklad | cca 112 bm |
| Kontrolní vrty průměru 76 mm délky 7,5 m v počtu 10 ks | cca 75 bm |
| Zemník Z3 - těžení/výkop zemin - svahových hlín do těsnicího prvku hráze | 3 146,0 m3 |

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

## Klasifikace veřejné zakázky

CPV 	- 45240000-1 Výstavba vodních děl

- 45112000-5 Výkopové a zemní práce

- 45262300-4 Betonářské práce

- 45262340-6 Injektážní práce

- 71250000-5 Architektonické, technické a zeměměřické služby

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky: 20 000 000 Kč bez DPH

(slovy: dvacet milionů korun českých)

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak hodnotu ve výši 22 000 000 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušný účastník řízení bude vyloučen.

V rámci zadávacího řízení bude zadavatel také posuzovat nabídkové ceny dodavatelů z hlediska toho, zda neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

## SOUPISY PRACÍ

Zadávací dokumentace obsahuje soupis prací pro jednotlivé stavební objekty, pro vedlejší 
a ostatní náklady a souhrnný soupis pro stanovení nabídkové ceny. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem prací je dodavatel oprávněn požádat zadavatele o vysvětlení uvedeného rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem prací.

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace (tj. k jakékoliv části zadávací dokumentace včetně příloh).

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena ve lhůtě nejméně 7 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě a formě stanovené § 98 zákona. Anonymizované dotazy i odpovědi na položené dotazy budou uveřejněny na profilu zadavatele.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti, z vlastní iniciativy.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby ve svém vlastním zájmu sledovali profil zadavatele, na kterém budou uveřejňovány případná vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek. Pokud dodavatel nezapracuje případné zde uvedené změny do své nabídky, může být vyloučen ze zadávacího řízení pro nedodržení zadávacích podmínek.

## Adresa pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:

https://zakazky.spucr.cz/.....

## Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli

Zadavatel dále uvádí, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení musí být v souladu s § 211 zákona vedena zásadně pouze písemnou formou, 
a to elektronicky. Doručování písemností a komunikace mezi zadavatelem a dodavateli bude v zadávacím řízení probíhat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (na adrese: https://zakazky.spucr.cz/.....), který splňuje podmínky zákona a vyhlášky 
č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Doba (termíny) plnění předmětu veřejné zakázky

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:

### Předpokládaný termín zahájení přípravných a stavebních prací:

Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy. Zadavatel předpokládá ukončení zadávacího řízení přibližně v tomto termínu: 
30.6.2021

### Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	31.10.2021

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín zahájení a dokončení plnění veřejné zakázky.

V případě, že práce nebudou zahájeny do konce července 2021, budou termíny zahájení a dokončení stavebních prací přesunuty na rok 2022 (práce nelze provádět v zimním období, přerušení prací a zakonzervování stavby přes zimní období je nežádoucí).

## TERMÍN PŘEDÁNÍ DOKONČENÉHO PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadavatelem stanovený termín dokončení stavebních prací předchází termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

Zhotovitel předá dokončené dílo objednateli v termínu do 30.11.2021. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je: Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, obec Lichnov, katastrální území Lichnov u Bruntálu.

# KVALIFIKACE DODAVATELŮ

## Rozsah požadavků na kvalifikaci

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání způsobilosti a kvalifikace účastníků zadávacího řízení. Požadavky uvedené níže pouze zpřesňují požadavky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

## Splněním kvalifikace se rozumí:

    - splnění základní způsobilosti stanovené § 74 zákona

    - splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 zákona

    - prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 zákona

    - prokázání technické kvalifikace dle § 79 zákona

## Prokázání kvalifikace – pravost a stáří dokladů

Nestanoví-li zákon nebo zadavatel jinak, předkládá dodavatel dle § 45 odst. 1 zákona kopie dokladů.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace:

### Plná moc

- Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

- Pokud účastníka zastupuje při komunikaci v rámci zadávacího řízení a při podání nabídky kontaktní osoba, musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti 
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku. Bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky kopie plné moci, která bude podepsaná osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Tato podmínka může být splněna vyplněním Krycího listu nabídky, v němž bude uvedeno udělení plné moci.

### Čestné prohlášení dodavatele

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení Čestného prohlášení dodavatele, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za dodavatele.

Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci v souladu s ustanovením odst. 4.4.1. písm. a) této zadávací dokumentace.

### Změny v kvalifikaci

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, musí účastník postupovat podle § 88 zákona.

## Prokázání kvalifikace zahraniční osobou

Zahraniční dodavatel prokazuje splnění kvalifikace způsobem dle § 81 zákona. Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců 
a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce 
se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

## Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně – viz § 82 zákona.

Zadavatel požaduje v souladu s § 103 odst. 1 písm. f) zákona v případě společné účasti dodavatelů předložení smlouvy, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.

## Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Požadavky dle písm. a), b) a c) budou splněny v souladu s bodem 4.3 a 4.4.2 zadávací dokumentace.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, 
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

### Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 zákona výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- základní způsobilosti dle § 74 zákona

- profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 zákona.

### Prokazování kvalifikace certifikátem

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 zákona kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti 
dle § 239 zákona a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty 
pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

### Prokazování kvalifikace jednotným evropským osvědčením

Dodavatel může prokázat v souladu s § 87 zákona kvalifikaci jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

# Základní zpŮSOBILOST

## Splnění základní způsobilosti

Základní způsobilost, stanovenou v § 74 odst. 1 zákona nesplňuje dodavatel, který

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném 
nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 zákona a vedoucí pobočky závodu.

## Způsob prokázání základní způsobilosti

Zadavatel požaduje předložení kopií dokladů (písm. a), b), e) a f)) a čestných prohlášení (písm. c), d) a f)), které prokazují splnění základní způsobilosti takto:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

- písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,

- výpis z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují základní způsobilost.

# Profesní způsobilost

## Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží kopie těchto dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují:

- živnostenské oprávnění pro obor Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- živnostenské oprávnění pro obor Výkon zeměměřických činností

- doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována:

- osvědčení o autorizaci inženýra v oboru “Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (popř. „Vodohospodářské stavby“) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

- osvědčení o autorizaci inženýra v oboru „Geotechnika“ dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně osvědčení odborné způsobilosti pro obor inženýrská geologie vydané MŽP podle vyhl. č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

- úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.

Dodavatel u odborně kvalifikovaných osob uvede (např. v rámci čestného prohlášení, kterým prokazuje kvalifikaci), zda se jedná o zaměstnance dodavatele, nebo zda se jedná o osoby, které jsou vůči dodavateli v jiném vztahu.  Pokud tato osoba není zaměstnancem dodavatele či členem jeho statutárního orgánu, musí být splněny podmínky ustanovení odst. 4.7 této zadávací dokumentace.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují profesní způsobilost.

# EKONOMICKÁ KVALIFIKACE

Zadavatel nepožaduje.

# technická kvalifikace

## dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací.

V souladu s § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v seznamu stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let doložených osvědčením objednatelů o řádném plnění těchto prací prokáže, že realizoval min.: 2 obdobné stavební práce (stavební zakázky) charakteru stavebních prací na přehradách, nádržích nebo ochranných hrázích s výškou hráze nad 5 m nebo na jezech a tunelech v celkové výši min. 10 milionů Kč bez DPH a zároveň součástí těchto zakázek bylo provádění vrtných a injekčních prací v celkovém finančním objemu min. 3 miliony Kč bez DPH.

(Výškou hráze nad 5 m se rozumí výška koruny hráze nad nejnižším místem terénu u paty hráze.)

V případě, že dodavatel předloží pro splnění kvalifikačního předpokladu osvědčení o řádném plnění zakázky na rozsáhlejší stavbu, která zahrnuje více stavebních objektů, z nichž 
ne všechny odpovídají požadavkům zadavatele na prokázání kvalifikace, je nutné uvést ceny jednotlivých stavebních objektů tak, aby bylo jednoznačně průkazné, zda dodavatel kvalifikační předpoklad splňuje.

Zadavatel stanoví, že pokud některou stavbu, kterou dodavatel prokazuje technický kvalifikační předpoklad, realizoval jako člen sdružení, musí specifikovat, jakou konkrétní část této veřejné zakázky realizoval. Pokud není možné přesné rozdělení na části, vyjádří dodavatel spoluúčast na stavbě procentuálně. Dodavatel tedy může prokázat splnění referencí pouze v takovém rozsahu, v jakém se na plnění veřejné zakázky skutečně podílel.

## dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona požaduje v rámci čestného prohlášení předložení:

### seznamu techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli.

Vymezení minimální úrovně:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud předloží seznam členů realizačního týmu (techniků či technických útvarů), který bude zahrnovat min. 3 osoby. V seznamu bude uvedeno jméno člena týmu, jeho funkce a vztah k dodavateli (zaměstnanec, poddodavatel apod.) a jeho odborné zaměření.

### osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, dokladu o praxi a to jak ve vztahu 
k fyzickým osobám, které budou stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Vymezení minimální úrovně vzdělání a odborné kvalifikace členů realizačního týmu:

- 1x osoba zajišťující odborný dohled nad stavbou – VŠ stavebního směru, držitel autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (nebo „Vodohospodářské stavby“), min. 5 let praxe v oboru shodném s uvedenou autorizací. Součástí prokázání odbornosti bude seznam realizovaných staveb (z toho min. 3 vodohospodářské stavby, za vodohospodářskou stavbu zadavatel nepovažuje stavbu v oboru zdravotnětechnické stavby), v osvědčení bude uveden popis předmětu a rozsahu stavby, funkce na stavbě, období práce na uvedených stavbách a kontaktní osoba objednatele zajišťující technický dozor.

- 1x stavební technik – VŠ/SŠ stavebního směru, min. 5 let praxe v oboru vodního stavitelství na pozici stavebního technika (mistr, stavbyvedoucí). Součástí prokázání odbornosti bude seznam realizovaných staveb (z toho min. 3 vodohospodářské stavby, za vodohospodářskou stavbu zadavatel nepovažuje stavbu v oboru zdravotnětechnické stavby), v osvědčení bude uveden popis předmětu a rozsahu stavby, funkce na stavbě, období práce na uvedených stavbách a kontaktní osoba objednatele zajišťující technický dozor.

- 1x geolog – min. 5 let praxe v oboru stavební geologie, držitel autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru „Geotechnika“ nebo osvědčení odborné způsobilosti pro obor inženýrská geologie vydané MŽP podle vyhl. č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené v seznamu realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky. Změna člena realizačního týmu bude přípustná pouze po přechozím souhlasu zadavatele za předpokladu, že nový člen realizačního týmu bude splňovat potřebnou kvalifikaci.

## dle § 79 odst. 2 písm. i) zákona

Dodavatel v rámci čestného prohlášení předloží informace, ze kterých bude zřejmý přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení za poslední 3 roky

V souladu s § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:

Průměrný roční počet zaměstnanců dodavatele za poslední 3 roky činil alespoň

- 20 zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru.

## dle § 79 odst. 2 písm. j) zákona

Dodavatel v rámci čestného prohlášení předloží informace, ze kterých bude zřejmý přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky k dispozici

V souladu s § 73 odst. 6 zákona stanovuje zadavatel toto:

Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud bude mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici minimálně:

- 2 ks bagr

- 2 ks buldozer

- 1 ks vibrační samopojízdný válec o hmotnosti min. 15 tun s šířkou běhounu 2,0 až 2,20 m

- 2 ks čelní kolový nakladač

- 4 ks nákladní automobil se sklápěčkou

- 2 ks vrtná souprava

Dodavatel předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci splňuje. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů 
nebo úředně ověřených kopií výše uvedených dokladů, které prokazují technickou kvalifikaci

# POŽADAVKY na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny, vymezení platebních podmínek

## Požadavky na zpracování jednotných nabídkových cen

Nabídková cena musí obsahovat zisk a veškeré náklady k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

## Stanovení nabídkové ceny

Nabídková cena pro rozsah předmětu plnění veřejné zakázky bude stanovena jako nejvýše přípustná a  uvedena  v české měně (v korunách českých) v členění na:

- nabídkovou cenu v Kč bez DPH,

- sazbu (v %) a výši DPH v Kč a,

- nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Za správnost stanovené sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.

## Doložení výpočtu nabídkové ceny

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá v elektronické podobě 
Přílohu č. 3 soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je povinen při jeho oceňování:

- dodržet jejich strukturu a členění na jednotlivé části

- ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet obsahovou náplň

- neocenit položku částkou 0,- Kč

Jednotkové ceny uvedené, jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí nabídky.

## Ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb předložených zadavatelem

Za soulad dodavatelem oceněných soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
a zadavatelem předložených neoceněných soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat objasnění nabídky.

V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výše definovanými soupisy stavebních prací, dodávek a služeb (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může zadavatel vyřadit nabídku z dalšího posuzování.

## Platební podmínky

### Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

### Platby budou probíhat na základě dodavatelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, vystavených po provedení dílčích plnění, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění.

Fakturace bude prováděna v termínech dle dohody (max. 1x měsíčně, min. 1x ročně). Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením období, za které je faktura vystavena, a poslední fakturu označí textem „konečná“.

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 20.11. příslušného roku. Poslední (konečná) faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla dle smlouvy o dílo.

Součástí každé faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez potvrzeného soupisu provedených prací nesmí být faktura vystavena.

Splatnost faktur se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury zadavateli.

Platební podmínky jsou podrobně specifikovány v návrhu smlouvy o dílo.

## Podmínky změny nabídkové ceny

Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## Dodatečné práce

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých stavebních prací s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.

Zadavatel uhradí pouze takové poskytnuté plnění, které odebere, s tím, že v souvislosti 
s touto skutečností nebudou ze strany vybraných dodavatelů uplatňovány žádné sankce 
či náhrada škody.

# Zadávací lhůta a požadavek na poskytnutí jistoty

## Zadávací lhůta

V souladu s § 40 zákona zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (lhůtu, po kterou jsou účastníci řízení svými nabídkami vázáni).

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 dní.

## Poskytnutí jistoty

Zadavatel nepožaduje, aby účastník k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytl jistotu ve smyslu § 41 zákona.

# Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky

## Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Nabídky budou v souladu s ust. § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel bude ekonomickou výhodnost hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny.

Celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH doplní dodavatel do návrhu smlouvy o dílo - článek …, bod ….

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uvedenou dodavatelem návrhu smlouvy.

## Způsob hodnocení

V hodnotícím kritériu nejnižší nabídkové ceny se hodnotí pouze absolutní výše celkové nabídkové ceny bez DPH, a to v pořadí od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu.

## Stejná výše nabídkové ceny

V případě rovnosti nabídkových cen od více účastníků bude vybrán účastník s dřívějším časem podání nabídky.

# Prohlídka místa plnění

## Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se bude konat dne …………… . Sraz účastníků bude v …. hod., dne …………. , místo …………… .

# POdmínky a lhůta pro podání nabídek

## Podmínky pro podání nabídek

Dodavatel může v rámci této veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku elektronickými prostředky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, který je profilem zadavatele, 
a to v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě ani v jiné elektronické formě mimo elektronický nástroj E-ZAK.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

## Lhůta pro podání nabídek

Nabídky podávané v elektronické podobě dodavatel doručí do konce níže uvedené lhůty 
pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na níže uvedenou elektronickou adresu.

Lhůta pro podání nabídek:	Datum:	 ..........................

Hodina:	 ..........................

Lhůta pro podání nabídek může být prodloužena způsobem stanoveným v zákoně. V takovém případě o stanovení nové lhůty bude zadavatel informovat prostřednictvím vysvětlení zadávací dokumentace, které bude uveřejněno na profilu zadavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům průběžně sledovat profil zadavatele.

Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.spucr.cz/......

Otevírání nabídek v elektronické podobě bude probíhat v souladu se zákonem bez účasti veřejnosti.

# podmínky a požadavky na elektronické zpracOvání 
a podání nabídky

## PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i účastníci zadávacího řízení povinni používat při komunikaci výlučně elektronické prostředky.

Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Způsob správného podání nabídky v elektronické podobě na veřejnou zakázku je uveden v uživatelské příručce elektronického nástroje E-ZAK pro dodavatele (na str. 35 a následujících), která je k dispozici zde: https://zakazky.spucr.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf

Pro tyto účely a v souladu se Zákonem systém vyžaduje registraci dodavatelů a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podáním nabídky dodavatel se stanovenou formou komunikace a doručování souhlasí a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK a pravidelně kontrolovat doručené zprávy.

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v krycím listu též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Dodavatel je povinen podat nabídku prostřednictvím této uvedené kontaktní osoby.

## POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

### Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala jeden soubor ve formátu pdf, pokud však velikost vkládaného souboru přesáhne 50 MB, rozdělí dodavatel nabídku do dvou a více souborů.

Nabídka dodavatele bude rovněž obsahovat soubor s návrhem smlouvy ve formátu (doc), oceněný soupis prací ve formátu xls a ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz), časový harmonogram výstavby ve formátu (pdf a xls).

### Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty nebo reklamní materiály, vyjma těch dokumentů, které stanoví zákon, které souvisí s veřejnou zakázkou a které přímo požaduje zadavatel.

## PODÁNÍ NABÍDKY

Účastník zadávacího řízení, resp. kontaktní osoba pro podání nabídky, musí být 
pro elektronické podání nabídky držitelem kvalifikovaného certifikátu a podání za dodavatele podepisovat podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Účastník je povinen podat nabídku prostřednictvím kontaktní osoby uvedené v Krycím listu nabídky. Prostřednictvím této kontaktní osoby bude vedena komunikace v rámci zadávacího řízení. Kontaktní osoba musí být oprávněna zastupovat účastníka v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku, přičemž, bude-li se jednat o zmocněnce na základě plné moci, musí být součástí nabídky kopie plné moci v souladu s bodem 4.4.1. písm. b) zadávací dokumentace.

Pro vyloučení všech pochybností zadavatel uvádí, že za doručení prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK je považován okamžik odeslání datové zprávy 
na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK.

# Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

## Obsah jiných požadavků

Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou takové požadavky, 
které zadavatel stanoví jako další závazné a jinde neuvedené podmínky na plnění veřejné zakázky.

## Rozsah jiných požadavků

### Dodavatelský systém

V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) zákona zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Účastník tuto podmínku zadavatele splní vyplněním Krycího listu nabídky (který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace), v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní poddodavatelé realizovat. Dodavatel rovněž uvede procentní podíl poddodavatele na celkovém plnění 
a poměrnou finanční částku.

### Podmínky společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

Dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů;

- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na plnění veřejné zakázky);

- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak

- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;

- tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

- předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;

- předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady.

Za tímto účelem dodavatel předloží v nabídce čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky v rozsahu uvedeném ve formuláři nabídky, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Uvedené čestné prohlášení bude součástí nabídky dodavatele.

## Časový harmonogram

Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu smlouvy týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací. Harmonogram bude zpracován tak, aby respektoval zadavatelem stanovené termíny následujících uzlových bodů (milníků) postupu výstavby:

- Dokončení konstrukcí pro převedení vody staveništěm: do 15 dnů od převzetí staveniště.

- Dokončení injektážních prací: do 90 dnů od převzetí staveniště.

- Dokončení sypání těsnicího prvku: do 150 dnů od převzetí staveniště.

# Ostatní podmínky zadávací dokumentace

## Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu, a to za podmínek stanovených v § 99 zákona. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o veřejnou zakázku prostřednictvím dálkového přístupu na profilu zadavatele https://zakazky.spucr.cz/.

## Struktura nabídky

Nabídka bude podána v následující struktuře:

- titulní list nabídky;

- vyplněný formulář "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele;

- návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky;

Součástí zadávací dokumentace je Příloha č. 2 - Obchodní podmínky ve formě závazného návrhu obchodní smlouvy. Dodavatel pouze doplní požadované chybějící údaje a smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat za dodavatele učiní součástí nabídky jako návrh smlouvy. Smlouva musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud smlouva nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení;

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - pro stanovení nabídkové ceny;

- doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace;

- ostatní doklady a dokumenty uvedené v článku 14. této zadávací dokumentace 
nebo vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, tj. např. písemný závazek jiné osoby (v případě poddodávky, kdy dodavatel pomocí poddodavatele hodlá prokazovat splnění kvalifikace);

- plná moc - pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, bude nabídka obsahovat kopii plné moci podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele;

- plná moc pro kontaktní osobu pro podání nabídky a komunikaci v rámci zadávacího řízení (možné splnit prostřednictvím Krycího listu – viz bod 4.4.1. písm. b) zadávací dokumentace);

- čestné prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky;

- soubory s návrhem smlouvy ve formátu (doc), oceněný soupis prací ve formátu xls a ve formátu unixml, časový harmonogram výstavby ve formátu (pdf a xls).

## Zrušení zadávacího řízení

V případě zrušení zadávacího řízení zadavatel postupuje v souladu s ust. § 127 zákona.

## Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za účast v zadávacím řízení.

## Ověření údajů uvedených v nabídkách

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými dodavateli v nabídkách. Zadavatel vyloučí dodavatele ze zadávacího řízení v případě, že dodavatel uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

## Důvěrnost nabídek

Při komunikaci mezi zadavatelem a dodavateli nesmí být narušena důvěrnost nabídek
a úplnost údajů v nich obsažených. Zadavateli nesmí být umožněn přístup k obsahu nabídek před uplynutím lhůty stanovené pro jejich podání.

## Uvěřejnění smlouvy o dílo

Text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn v registru smluv.

## Odkazy v zadávací dokumentaci

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 zákona, zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

## Další podmínky pro uzavření smlouvy

### Předložení dokladů vybraného dodavatele, který je právnickou osobou

Pokud bude vybraným dodavatelem právnická osoba a nelze zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odst. 4 § 122 zákona, je takový dodavatel povinen před podpisem smlouvy předložit:

- identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona 
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

- doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

- seznam akcionářů,

- rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

- společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

### Předložení dokladů vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel bude před uzavřením smlouvy vyzván k předložení originálů 
nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud nebyly tyto předloženy již v průběhu zadávacího řízení.

V této souvislosti zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 3 zákona stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 odst. 3 a 5 zákona. V případech, kdy zákon 
(např. § 122 odst. 3 písm. a) zákona) nebo zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraných dodavatelích předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, předpokládá se jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

### Uzavření smlouvy

Smlouva bude uzavřena v písemné formě, text bude tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepíšou zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

# Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá formou Přílohy č. 2 obchodní podmínky ve formě závazného návrhu smlouvy včetně jejích příloh. Dodavatelé doplní tento návrh o údaje nezbytné pro vznik smlouvy a dále doplní i další údaje požadované zadavatelem a předloží jej jako součást své nabídky. Dodavatel není oprávněn činit změny nad rámec výše uvedeného, případnou úpravu jiných než shora uvedených částí textu závazného vzoru smlouvy považuje zadavatel za nedodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací. Návrh smlouvy předloží dodavatel jako součást své nabídky.

# ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V případě, že nabídka dodavatele bude obsahovat osobní údaje fyzických osob, bude u zpracování těchto osobních údajů postupováno následovně:

Státní pozemkový úřad (SPÚ) jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informuje uvedený subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a zákonných povinností. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 216 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

# seznam příloh

Příloha č. 1 	Krycí list nabídky

Příloha č. 2 	Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 3 	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 4 	Projektová dokumentace pro provádění stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – sanace průsaků“

Příloha č. 5  Čestné prohlášení o zajištění společensky odpovědného plnění veřejné zakázky

- V Ostravě dne

…………………………………….
Titul, jméno, příjmení, funkce

Podpis odpovědné osoby