| Kreslil | Vypracoval |  | Zodp. projektant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Večeřová | Ing. Večeřová |  | Ing. Jiří Filip | GEOVAP s r.o. |  |
| Kraj: Středočeský |  | Obec: Červené Pečky |  | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |  |
| Zadavatel: | SPÚ, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 45, 28002 |  |  | Stupeň | DPS |
| Akce: |  |  |  | Datum | 1/2020 |
| Realizace LBK 6/14 |  |  |  | Formát | A4 |
| v k.ú. Červené Pečky |  |  |  | Zak. číslo | 2019 |
| Obsah: |  |  |  | Měřítko | Čís.přílohy |
| Průvodní zpráva |  |  |  |  | A. |

- OBSAH:

1. Základní identifikace stavby		   		 													 	Str. 1

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy 											Str. 2

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury 							Str. 2

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací   										Str. 3

5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek	     										Str. 4

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí								     					Str. 4

7. Věcné a časové vazby stavby																	     Str. 5

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram									Str. 5

9. Odhadované hrubé náklady stavby								     							Str. 5

10. Provozovatel stavby 								     											Str. 5

11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání     								Str. 5

1. Základní identifikace stavby

| Název stavby: | Realizace LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky |
| --- | --- |
| Stupeň PD: | projektová dokumentace pro provedení stavby |
| Kraj: | Středočeský |
| Obec s rozš. působ.: | Kolín |
| Pověřený stav. úřad: | MěÚ Kolín |
| Obecní úřad: | OÚ Červené Pečky |
| Katastrální území: | Červené Pečky; 620947 |
| Místo stavby: | extravilán – údolnice jižně od obce, v trati "Dubinka" (334-370 m n.m.) |
| Investor: | Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín Karlovo náměstí 45, 28002 Kolín |
| Zodp. projektant: | Ing. Jiří Filip, č. autorizace ČKA 2377 |
| Projektant: | Ing. Večeřová Jarmila GEOVAP s r.o. Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Charakter stavby: | výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ |

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území:	1,2529 ha

Projektová dokumentace řeší návrh části lokálního biokoridoru Územního systému ekologické stability (ÚP obce Červené Pečky, Ing. arch. Vlasta Poláčková, Urbanistický atelier UP -24, 07/2018). Tento krajinný prvek je zároveň součástí Plánu společných zařízení KPÚ, majetkoprávní poměry byly vypořádány v rámci schválené Komplexní pozemkové úpravy Červené Pečky (zápis do KN 22.06.2011).

Biokoridor 6/14 je zakládán nově, na orné půdě, ve spodní části se navazuje na stávající příkop s trvalou vegetací, převážně křovin (návaznost na LBK 4/14). Projekt řeší založení pouze dílčí části LBK – pokračování trasy LBK v Opatovické oboře (k LBC 9/13) je vedeno existujícím lesním porostem.

Navrženy jsou vegetační úpravy - příprava půdy před výsadbou, celoplošné zatravnění, výsadby dřevin a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. výrazné protierozní funkce (stabilizace údolnice) a zvýšení ekologické stability krajiny (doplnění druhů dřevin dle spektra potenciální přirozené vegetace). Stavba se nachází v rozsáhlých blocích intenzivně obhospodařované půdy (orná půda), čímž je podtržen význam nově zakládaného prvku ÚSES. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

2. Současné využití území a majetkoprávní vztahy

Staveniště se nachází v extravilánu obce Červené Pečky. Celková rozloha řešeného území činí 12529 m2. Na území se dle dostupných zdrojů (LPIS, býv. ZVHS) nenachází drenážní odvodnění.

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní plocha (neodpovídá skutečnému využití – orná půda). Uživateli jsou SHR Zdeněk Kodytek, IČO 42760666 (Dr. Dvořáka 39, 28121 Červené Pečky, tel. 602 360 953) a Poline s.r.o. (IČ: 62958500, Nebovidy 73, 280 02 Kolín, tel. 603 466 472).

Přístupnost staveniště je zajištěna z místní části Bojiště po obecních pozemcích existující polní cesty a dále přímo po pozemku biokoridoru (orná půda), nejvhodnější přístupové trasy jsou vyznačeny ve výkresu situace.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 16.12.2019)

| Parc. č. | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | vlastnické právo | zábor | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m2) |  |
| k.ú. Červené Pečky [620947] |  |  |  |  |  |  |
| 1406 | 5711 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 5711 | LBK 6/14 |
| 1407 | 388 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 388 | LBK 6/14 |
| 1408 | 1054 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 1054 | LBK 6/14 |
| 1604 | 7802 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 5223 | zatravnění - přístup |
| 1608 | 478 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 153 | zatravnění - přístup |
| CELK. k.ú. | 15433 |  |  |  | 12529 |  |
| CELKEM | 15433 |  |  |  | 12529 |  |

3. Provedené průzkumy a napojení technické infrastruktury

Biogeografický průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Terénní průzkum (viz B. Souhrnná technická zpráva)

Výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území (viz C. Souhrnné řeš. stavby)

Výrobní výbory při zpracování PD (viz příl. E. Dokladová část)

Prověření dotčených podzemních a nadzemních sítí technické infrastruktury

(viz příl. E. Dokladová část)

Před zahájením prací je nutné zajistit vytyčení veškeré technické infrastruktury (včetně ochranných pásem), která se v zájmovém území nachází, aby nedošlo v průběhu stavebních prací k jejich poškození!

4. Splnění požadavků dotčených orgánů a organizací

V rámci projektové přípravy byly osloveny dotčené orgány a organizace, které vznesly následující připomínky:

AVE Kolín s.r.o.,
Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V

vyjádření ze dne 18.12.2019

- v zájmovém území se nenachází pozemky ve správě společnosti

vypořádání: --

CETIN, a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

vyjádření ze dne 17.12.2019

- v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

vypořádání: --

ČEPRO, a. s.,
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

vyjádření ze dne 16.12.2019

- v místě uvažované stavby se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy

vypořádání: --

ČEZ Distribuce, a.s., Oddělení Dokumentace,
Děčín - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV

vyjádření ze dne 16.12.2019

- Na uvedeném zájmovém území se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

vypořádání: --

ČEZ ICT Services, a. s.,
Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4

vyjádření ze dne 16.12.2019

- v místě uvažované stavby se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

vypořádání: --

GasNet, s.r.o.,
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

vyjádření ze dne 16.12.2019

- v zájmovém území nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.

vypořádání: --

MERO ČR, a.s.,
Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

vyjádření ze dne 19.12.2019

- nedochází ke střetu se zařízením společnosti

vypořádání: --

NET4GAS, s.r.o.,
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 - Nusle

vyjádření ze dne 16.12.2019

- stavba nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

vypořádání: --

Telco Pro Services, a.s.,
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

vyjádření ze dne 16.12.2019

- v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

vypořádání: --

T-Mobile Czech Republic a.s.,
Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4

vyjádření ze dne 16.12.2019

- nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

vypořádání: --

Vodafone Czech Republic a.s.,
Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

vyjádření ze dne 16.12.2019

- v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti

vypořádání: --

5. Dodržení všeobecných stavebních podmínek

Stavební práce se musí provádět v souladu se Zákoníkem práce č.262/2006 Sb., zákonem 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalšími platnými vyhláškami ČÚBP (Český úřad bezpečnosti práce) a platnými normami. Musí být dodrženy požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla.

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

6. Plnění podmínek územního rozhodnutí

Projektová dokumentace navazuje na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Červené Pečky, podle § 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí o schválení KPÚ nahrazuje dle § 12 odst. 3 cit. zákona územní rozhodnutí. Realizační podmínky byly stanoveny schválením Plánu společných zařízení. Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem obce Červené Pečky.

7. Věcné a časové vazby stavby

- Stavba přímo nenavazuje na jiné stavby, které by mohly ovlivnit časový průběh realizace.

- Časové vazby přicházejí v úvahu v souvislosti s přípravou staveniště – práce mohou započít až po sklizni polních plodin a předání pozemku od dosavadního uživatele. Vhodnou dobou pro výsadby je pozdní podzim.

8. Předpokládané lhůty výstavby, časový harmonogram

- Stavba zahrnuje vegetační úpravy. Navržený časový harmonogram je relativní, přesný termín realizace závisí na uvolnění prostředků ze státního rozpočtu.

Tab. 2: Generelní harmonogram realizačních prací

- Rok I.		příprava území, vegetační úpravy

- Rok II.		následná péče

- Rok III.		následná péče

- Rok IV.		následná péče

- Rok V.	zhodnocení úspěšnosti výsadeb, případně postupné odstraňování chrániček a oplocenek (dle potřeby v závislosti na odrůstání stromků), přechod k dlouhodobé pěstební péči

9. Odhadované hrubé náklady stavby

- Cena stavebních prací byla stanovena položkovým rozpočtem v CÚ 2020. Rozpočet je samostatnou přílohou (H.) tohoto projektu. Skutečné náklady stavby budou stanoveny na základě nabídky a smlouvy o dílo s dodavatelem stavby.

10. Provozovatel stavby

- Provozovatelem stavby bude Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 281 21 Červené Pečky.

11. Údaje o postupném předávání  části stavby do užívání

- Stavba bude předána do provozu najednou, po dokončení sadovnických prací a po provedení následné péče o výsadby.