DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 736-2014-508101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.:	+420 725901470

E-mail:	s.trnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.

sídlo:	Masarykova 2462/55, 41501 Teplice

zastoupený:	jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem	Jiřinou Charvátovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Tel.:	+420 603173386 /+420 606844205

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát

Tel.:	+420603173386 /+420 603225829

E-mail:	tomas.charvat@ingeos.cz jirina.charvatova@ingeos.cz miroslav.charvat@ingeos.cz

ID DS:	fkze8c

Bankovní spojení:	Raiffeisenbank

Číslo účtu:	944056036/5500

IČ:	27331083

DIČ:	CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

- Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem navyšují počet měrných jednotek ve fakturačních celcích: 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI z 640 ha na 685 ha. U fakturačního celku 1.3. části 1 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 622 ha na 653 ha, části 2 – Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty z 10 ha na 20 ha a části 3 - Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb z 8 ha na 12 ha. Dále pak u fakturačního celku 2.2 části 1 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů z 622 ha na 653 a části 2 - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech z 18 ha na 32 ha. Potřeba navýšení MJ vznikla na základě zaměření vnitřního a vnějšího obvodu pozemkové úpravy, čímž došlo k rozšíření plochy zájmového území.

- Změny se provádí  v čl. VII odst 7.1. v příloze č. 1 SoD – odst. 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu; odst. 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 1.7. Dokumentace nároků vlastníku; odst. 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření RDK a DOSS); odst. 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu  KoPÚ v i mimo trvalé porosty; odst. 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků; odst. 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

- Čl. VII odst. 7.1 se mění takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH | ,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH | ,- Kč |
| 3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH | ,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | ,-Kč |
| DPH 21% | ,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | ,- Kč |

- Příloha č. 1 SoD se mění takto:

|  | Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přípravné práce |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 640 45 | 150 | 96 000 | 31.12.2015 |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty | ha | 622 31 | 600 | 373 200 | 31.12.2015 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 10 | 800 | 8 000 | 31.12.2015 |
|  | Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech | ha | 8 | 1000 | 8 000 | 31.12.2015 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 640 45 | 150 | 96 000 | 31.1.2016 |
| Návrhové práce |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 640 45 | 150 | 96 000 | 30.9.2016 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů | ha | 622 31 | 50 | 31 100 | 30.9.2016 |
|  | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech | ha | 18 14 | 100 | 1 800 | 30.9.2016 |
| 2.4. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 640 45 | 200 | 128 000 | 31.3.2017 |
| Vytyčení pozemků podle návrhu a mapové dílo |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 640 45 | 300 | 192 000 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |
| --- |
| Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč | ,- |
| Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč | ,- |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč | ,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | ,- |
| DPH 21% v Kč | ,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | ,- |

Čl. II.

Ostatní ujednání

- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je příloha č. 1 – Výkaz činností

- Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1, dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 smlouvu o dílo.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V ………………  dne ……………				V ………………  dne ……………

Za objednatele:	Za zhotovitele:

………………………………………	……………………………………….

Ing. Martin Vrba	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

ředitel Krajského pozemkového	statutární orgán zhotovitele

úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Příloha č. 1 k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Bílence