DODATEK č. 1  SMLOUVY O DÍLO

č. 1236-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

| Objednatelem: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupený: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | k.zverina@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitelem: | Ing. Jiří Hovorka |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxxx 370 08 České Budějovice |
| Bankovní spojení: | xxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxx |
| IČO/DIČ: | 02390558/není plátcem DPH |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 1236-2020-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení plnění s názvem „Projektové dokumentace na polní cesty – okres České Budějovice“ a objednatel se zavázal k převzetí plnění a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečnosti, že se vzhledem ke komplikovaným a složitým jednáním, týkajících se majetkoprávního vypořádání pozemků pro stavby „Polní cesty HC1-R a HC3-R v k.ú. Jankov u Českých Budějovic“ a „Polní cesta SÚ 1 v k.ú. Pištín“, nepodařilo tato jednání ukončit, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že bude posunut termín předání Díla, stanovený v Čl. III, bodu 3.1.1 b) Smlouvy, a to z 28. 2. 2022 na 1. 9. 2022.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele: 					Za zhotovitele:

10.12.2021                                                              10.12.2021

.............……………………….........			......................................................

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.			Ing. Jiří Hovorka

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

10.12.2021

.............………………………............

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice