DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 404-2016-504204, uzavřené dne 11.04.2016

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Kočov“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Zuzana Pilátová

Adresa: 						T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: 						+420 727 956 764

E-mail:  						z.pilatova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Název sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová

Zhotovitel č. 1:					POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V

Sídlo: 							Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 						Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

ID DS: 						qzhp5bf

Bankovní spojení: 					Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 						5279999001/5500

IČ: 							29099323

DIČ: 							CZ29099323

Zhotovitel č. 2					Ing. Helena Krausová

Sídlo:							xxxxxx 326 00 Plzeň

IČ:							xxxxxx

Zhotovitel č. 1 a zhotovitel č. 2 dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 8 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla a počtu měrných jednotek v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl.12.3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Při provádění etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků hranic byly upřesněny měrné jednotky etapy 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Požadované změny jsou uvedeny v žádosti dodavatele ze dne 18. 11. 2021 č.j. SPU 430624/2021. Výše víceprací byla vyčíslena na částku 8 000 Kč, tj. 0,27 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

- Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod čl. 6.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

6.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla uvedená v čl. 6.1. smlouvy se mění takto.

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 035 200 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 013 000 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 252 800 Kč |
| Hlavní celek – vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 90 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 391 000 Kč |
| DPH 21% | 502 110 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 893 110 Kč |

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1. smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně:

V hlavním celku 3.1. Přípravné práce v dílčí části 3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice se mění počet měrných jednotek takto:

3.1.3 Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-7) 30 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 38 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 8 MJ (1 MJ á 1 000,- Kč).

Cena za více práce: + 8 MJ x 1 000,- Kč = + 8 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 38 MJ x 1 000,- Kč = 38 000,- Kč.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1-7, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost zhotovitele o úpravu MJ

Příloha č. 2 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni dne 1.12.2021                                             V Plzni dne 1.12.2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež					Ing. Helena Krausová

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj			jednatel

Státní pozemkový úřad		     		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

_________________________

Ing. Helena Krausová