DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 24.08.2021 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Realizace Horní Jadruž LBK CH16-CH17)“

(dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 013 12 774

Zastoupený: 		Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Stanislava Fojtíčková

Telefon: 						+420 727 956 761

E-mail:  						s.fojtickova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					Česká národní banka

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČ: 							01312774

DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						Václav Vlasák

Sídlo: 							xxxxxx, 397 01 Písek

Zastoupený: 						Bc. Václav Vlasák

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

Telefon: 						xxxxxx

E-mail: 						xxxxxx

Bankovní spojení: 					xxxxxx

Číslo účtu: 						xxxxxx

IČ: 							031 88 841

DIČ: 							xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny díla v Čl. III odst. 4 smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVI odst. 2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Důvodem změny ceny je nutnost kácení dřevin, které je nutné provést z důvodu neočekávaného bujného nárůstu vegetace v místě výsadby biokoridoru. Pokud by kácení nebylo provedeno, nedošlo by k rozvoji a stabilizaci nové výsadby dřevin a keřů. Objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů předmětu plnění je nezbytné provést úpravu ceny díla  v Čl. III odst. 4 smlouvy následovně:

Původní Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH				766 944,00 Kč

DPH 21 %						161 058,00 Kč

Celková cena včetně DPH			            928 002,00 Kč

Z toho:

- Cena za provedení přípravy a výsadby stromů a založení trávníku:

Celková cena bez DPH				344 571,93 Kč

DPH 21 %						  72 360,10 Kč

Celková cena včetně DPH			         	416 932,03 Kč

Vícepráce činí…………………………………………. 95 469,22 Kč bez DPH

Nová Celková cena za dílo:

Celková cena bez DPH				862 413,22 Kč

DPH 21 %						181 106,78 Kč

Celková cena včetně DPH			         1 043 520,00 Kč

Z toho:

- Cena za provedení přípravy a výsadby stromů a založení trávníku:

Celková cena bez DPH				440 041,15 Kč

DPH 21 %						  92 408,64 Kč

Celková cena včetně DPH			         	532 449,79 Kč

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy, zůstávají v platnosti.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet víceprací

V Tachově dne 30.11.2021     			V Putimi dne 29.11.2021

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………				…………………………

Ing. Olga Chvátalová				    Bc. Václav Vlasák

vedoucí Pobočky Tachov

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad