Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele č.1: 42/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1192-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Bukovany u Kozárovic

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Gabriela Linhartová, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: g.linhartova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Bc. Miroslavem Blabolem, DiS

ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: 	Bc. Miroslavem Blabolem, DiS

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

a

- GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova

2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: u2u8efa

Bankovní spojení: Oberbank AG

Číslo účtu: 7300002050/8040

DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako

„Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23.12.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 092385/2022 dne 16.03.2022 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovany u Kozárovic.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 114362/2022 dne 1.4.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 155/2022 dne 1.4.2022).

III.

Navýšení počtu měrných jednotek reaguje na upřesnění MJ v měření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona v k.ú. Bukovany u Kozárovic a to vzhledem k tomu, že do položkového výkazu činností nebyly při zadávání zahrnuty služby nezbytné pro plnění veřejné zakázky.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 a u dílčí části Hlavního celku 6.2.5. „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovany u Kozárovic takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1.028.026,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 554.686,00 Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 143.500,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1.726.212,00 Kč |
| DPH 21 % | 362.504,52 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2.088.716,52 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)    příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části:

6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  (z 33 MJ na 76 MJ)

# IV.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovany u Kozárovic došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák  nahrazen Bc. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Bc. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

Dne: 7. 6. 2022

Za Objednatele č. 1:				Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic ČR

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za Zhotovitele:

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

________________________________

Jméno: Ing. Jan Plavec

Funkce: jednatel, reprezentant sdružení

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000,00 |  | 8 000,00 | 30.6.2022 |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 4 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 225 | 1 000,00 |  | 225 000,00 | 30.6.2022 |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 62 | 1 500,00 |  | 93 000,00 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 123 | 2 600,00 |  | 319 800,00 | 15.11.2022 |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 76 | 3 000,00 |  | 228 000,00 | 15.11.2022 |  |  |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 287 | 180,00 |  | 51 660,00 | 15.11.2022 |  |  |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 287 | 218,00 |  | 62 566,00 | 31.3.2023 |  |  |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 028 026,00 | 31.3.2023 |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 287 | 450,00 |  | 129 150,00 | 15.11.2023 |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 287 | 150,00 |  | 43 050,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 | 5 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 5 | 5 000,00 |  | 25 000,00 |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 3 149,00 |  | 3 149,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 799,00 |  | 1 799,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 674,00 |  | 674,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 225 | 1 250,00 |  | 281 250,00 | 30.6.2024 |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 |  | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 745,00 |  | 8 745,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 999,00 |  | 4 999,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 870,00 |  | 1 870,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 554 686,00 |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 287 | 500,00 |  | 143 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 143 500,00 | xxxxx |  |  |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 028 026,00 |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 554 686,00 |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 143 500,00 |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 726 212,00 |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 362 504,52 |  |  |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 088 716,52 |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Bc. Miroslav Blabol, DiS |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: ředitel Správy Plzeň |  |  |  |  |  |
| GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jan Plavec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: jednatel, reprezentant sdružení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |